| Projekt: | Hochwasserschutz Talbach |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung: | Wasserbauplan Hochwasserschutz Talbach |

E	Angaben zum Honorarangebot

Laupen, 25.03.2019

Aufbau der Ausschreibungsunterlagen

Formular A	Entwurf Planervertrag

Formular B	Bestimmungen zur Ausschreibung

Formular C	Angaben zum Angebot

Formular D	Leistungstabelle für Bauingenieurleistungen (zur Information)

Formular E	Honorarangebot

E1	Art der Honorierung	3

E2	Zusammenstellung des Honorarangebots	4

E3	Kosten der anzubietenden Leistungen	5

E3.1	Angebotene Stundenansätze	5

E3.2	Vorgaben des Bauherrn für die offerierten Leistungen des Anbieters	5

E3.2.1	Leistungen im Zeittarif	6

E3.2.2	Zusatzleistungen für die Bauherrschaft	11

E3.3	Kostenzusammenstellung	13

E3.3.1	Leistungen im Zeittarif	13

!!Den Inhalt projektspezifisch anpassen!!

# Art der Honorierung

Die im Formular D „Leistungstabelle für Bauingenieurleistungen“ festgelegten Leistungen sind wie folgt anzubieten:

Das Honorarangebot ist  zu offerieren

Je nach Position resp. Leistungsbereich sind unterschiedliche Honorierungsarten zu offerieren. Sie sind in den Ziffern E3.3.1 bis E.3.3.2 vorgegeben.

Je nach Art der Honorierung müssen die Kapitel E3.3.1 bis E3.3.3 angepasst werden! Für eine bessere Übersicht sind die nicht benötigten Kapitel zu löschen und das Inhaltsverzeichnis anzupassen.

# Zusammenstellung des Honorarangebots

| Total Honorar Zeittarif exkl. MWST (E3.3.1) |  |  | CHF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Nebenkosten Zeittarif exkl. MWST (E3.3.1) |  |  | CHF |  |  |
| Zwischentotal 1 |  |  | CHF |  |  |
| Rabatt | % |  | CHF | - |  |
| Zwischentotal 2 |  |  | CHF |  |  |
| MWST zum Satz von | 7,7 % |  | CHF |  |  |
| Total Angebot netto inkl. MWST |  |  | CHF |  |  |

Ort, Datum:

Der Anbieter (Stempel, Unterschriften):

# Kosten der anzubietenden Leistungen

## Angebotene Stundenansätze

Der Honorarberechnung im Zeittarif kann entweder über die Stundenangabe pro Kategorie oder über einen Zeitmitteltarif (ZMT) – der pro Phase unterschiedlich sein kann – erfolgen.

| Kat. | A | B | C | D | E | F | G | G/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF/Std. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Vorgaben des Bauherrn für die offerierten Leistungen des Anbieters

Es gilt:

- Die Vorgabe entspricht der minimal zu leistenden Arbeitszeit.

- Die offerierten Leistungen / Stunden im Zeittarif entsprechen der minimal zu leistenden Arbeitszeit.

- Die Reisezeit oder Logierkosten sind in die Honorare resp. Stundensatz einzurechnen.

- Die üblichen Nebenkosten gemäss 4.3 der Vertragsurkunde werden pauschal vergütet 
(in % der Honorarkosten).

- Ist der Anbieter der Meinung, die vorgegebene Stundenzahl reiche für die vertragsgemässe Leistungserbringung nicht aus, so hat er diese entsprechend zu erhöhen.

- Eine Reduktion der vorgegebenen Anzahl Stunden bei der Überprüfung Bauprojekt und den Zusatzleistungen ist unzulässig und führt zum Ausschluss des Angebots.

- Die Angaben zum Honorar im Zeittarif gelten als Kostendach pro SIA Phase (32, 41, 51 - 53)

### Leistungen im Zeittarif

Die Aufgaben des Ingenieurs umfassen die folgenden Leistungsbereiche:

- Phase 32, Bauprojekt, Überprüfung / Optimierung Wasserbauplan

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Die Aufgaben des Ingenieurs umfassen die folgenden Leistungsbereiche:

- Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

- Phase 51, Ausführungsprojekt

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

- Phase 52, Ausführung – Bauleitung

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

- Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

### Zusatzleistungen für die Bauherrschaft

Allfällige Prüfung von Unternehmervarianten.

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Zusatzleistungen für die Bauherrschaft (Auslösung durch Bauherrschaft).

Entweder nach Kategorien

1) Für das Berechnen des Honorars sind die Stundenansätze gem. Tabelle in Ziff. E3.1 zu verwenden. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

Oder nach ZMT

2) Für das Berechnen des Honorars ist der ZMT einzusetzen. Das Total ist in die entsprechende Tabelle in Ziff. 3.3 zu übertragen.

## Kostenzusammenstellung

### Leistungen im Zeittarif

Es sind die angekreuzten Leistungsbereiche resp. Positionen im Zeittarif anzubieten:

mit Kostendach

|  |  |  | Honorar in CHF | Nebenkosten in % vom Honorar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pos | Modul |  | % | CHF |
|  | 3 | Projektierung |  |  |  |
|  | 32 | Bauprojekt |  |  |  |
|  | 4 | Ausschreibung |  |  |  |
|  | 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |  |  |  |
|  | 5 | Realisierung |  |  |  |
|  | 51 | Ausführungsprojekt |  |  |  |
|  | 52 | Ausführung – Bauleitung |  |  |  |
|  | 53 | Inbetriebnahme, Abschluss |  |  |  |
|  | 4 - 5 | Projektierung _ Realisierung |  |  |  |
|  | 41-53 | Prüfung von Unternehmervarianten |  |  |  |
|  | 41-53 | Zusatzleistungen für die Bauherrschaft |  |  |  |
| TOTAL Honorar und Nebenkosten (je separat) |  |  |  |  |  |

Beilage: