Rahmenvertrag für technisches Projektcontrolling TPC

Projektbezeichnung:	Projektnummer:

Projektleiter Auftraggeber:	Kreditnummer:

Vertragsdatum:	Vertragsnummer:

Exemplar:	Auftraggeber / Beauftragter     Status:

abgeschlossen  zwischen

handelnd durch	…..

nachstehend bezeichnet mit	Auftraggeber	und

der Unternehmung Adresse

MWST Nr. / UID

nachstehend bezeichnet mit	Beauftragter

1

Vertragsgegenstand

Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die Rahmenbedingungen für Planerleistungen für Los […] gemäss Ausschreibung simap Nr. [186619], die der Beauftragte während der Vertragsdauer für  den Auftraggeber  erbringt. Der Auftraggeber bestellt die Planerleistungen auf Grundlage  dieses  Rahmenvertrages  und  gemäss  nachfolgend beschriebenem Auswahlverfahren mittels KBOB-Dokument  Nr.  33  «Abruf  von  Planerleistungen».

Wenn sich seitens des Auftraggebers der Bedarf an Planerleistungen in einem konkreten Projekt aktualisiert, ist er berechtigt, bei den Rahmenvertragspartern eine Anfrage zu stellen. Jeder Rahmenvertragspartner reicht innert 10 Tagen nach Eingang der Anfrage des Auftraggebers seine projektspezifische Aufwandschätzung mit Berechnung des Kostendachs für den Minitender (siehe Ziff. 5.1.7 der Ausschreibungsbedingungen [Beilage 1]) schriftlich ein. Gestützt darauf und auf die anderen Zuschlagskriterien der Ausschreibung erteilt der Auftraggeber dem im konkreten Einzelfall wirtschaftlich günstigsten Angebot den Projektzuschlag. Diesen Entscheid eröffnet der Auftraggeber sämtlichen Rahmenvertragspartnern in schriftlicher Form. Mit beidseitiger Unterzeichnung des KBOB-Dokuments Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen» kommt der Einzelauftrag zustande.

Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine gewisse Anzahl Aufträge aus diesem Rahmenvertrag.

Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf ein bestimmtes Auftragsvolumen aus diesem Rahmenvertrag.

2	Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen

2.1	Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Reihenfolge:

Die  vorliegende Vertragsurkunde.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2017. KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen».

Weitere  Vertragsbestandteile (VB):

| VB 1 VB 2 | Die Ausschreibungsunterlagen gemäss simap Publikation [Nr.] vom [186619] Das Angebot des Beauftragten zum Rahmenvertrag samt Beilagen vom | (Beilage …..) |
| --- | --- | --- |
|  | ….. | (Beilage .....) |
| VB 3 | Versicherungsnachweis Technische Regeln der Baukunde, insbesondere Grundleistungen der | (Beilage .....) |
| VB 4 | Technische Regeln der Baukunde, insbesondere nachfolgende SIA-Normen und deren nachfolgende Grundleistungen: |  |

☐SIA 102 2014, überarbeitete 2. Aufl., 11.2018:

Art. ☐ 2.3 GL    ☐ 2.4 Spezialist

☐SIA 103 2014, überarbeitete 2. Aufl., 11.2018: Art. ☐2.3 GL	☐2.4 Spezialist

☐SIA 108 2014, überarbeitete 2. Aufl., 11.2018: Art. ☐2.3 GL	☐2.4 Spezialist

☐SIA 400 2000, überarbeitete 2. Aufl., 10.2000:

☐Anpassungen/Präzisierungen zu den entsprechenden  Grundleistungen

☐besonders zu vereinbarende Leistungen

(Beilage .....)

VB 5	Nachhaltiges Bauen: Bedingungen für Planungsleistungen (Hochbau),Ausgabe Juli 2017	(Beilage .....)

VB 6	Bestimmungen zur  Bauwerksdokumentation: …..	(Beilage .....)

VB 7	Baurichtlinien	(Beilage  .....)

VB 8	Auftraggeber Informationsanforderungen (AIA)	(Beilage .....)

2.2		Rangfolge bei Widersprüchen

Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte Rangfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.

3

Vergütung

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 9 (Besondere Vereinbarungen) aufgeführt sind.

# Vergütung nach aufwandbestimmenden Baukosten

Die Konditionen der Honorarberechnung sind in Ziff. 5.1 der Ausschreibungsbedingungen (Beilage 1) geregelt. Die Vergütung erfolgt auf Basis der aufwandbestimmenden Baukosten der Einzelaufträge (Abrufe bzw. Bestellungen). Die Berechnung der Baukosten erfolgt gemäss Ziff. 5.1.7 der Ausschreibungsbedingungen. Gestützt auf diese Parameter wird die definitive Vergütung im jeweiligen KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen» vereinbart.

nvertrag abzurufenden Planerleistungen besteht ein  für alle unter den  Rahmenvertragspartnern  zu ergeb

Kostendach

Für sämtliche aus diesem Rahmenvertrag abzurufenden Planerleistungen ist die im KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen» vereinbarte Vergütung zugleich ein Kostendach. Eine allfällige Überschreitung dieses Kostendachs geht zwingend zu Lasten des Beauftragten.

  - Nebenkosten	 Ü

Die Nebenkosten werden über einen Zuschlag auf das Honorar vergütet. Dieser Zuschlag beträgt …. (gemäss Beilage D des Angebots [Beilage 1]).

Zu den Nebenkosten gehören folgende Aufwendungen (Aufzählung nicht abschliessend):

- Sämtliche Reisekosten

- Allfällige Spesen, wie z.B. Unterkunft und Verpflegung

- Dokumentation aller Projektphasen; insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des Bauprojekts und des realisierten Bauwerks

- Sämtliche für die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Pläne, Kopien und Datenträger usw.

- Alle erforderlichen Unterlagen für die Gesuchsverfahren

- Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausführungsunterlagen (für Dritte und Unternehmer)

- Zur Verfügung stellen und Betrieb eines elektronischen Projektraums

- Versicherungsprämien des Zuschlagsempfängers (Berufshaftpflicht)

Ausgenommen hiervon sind Reproduktionskosten für ausdrücklich im Voraus vereinbarte umfangreiche oder besonders auszustattende Dokumentationen.

4

Finanzielle Modalitäten

  - Zahlungsmodalitäten

Die  Vergütung  wird gemäss folgenden  Modalitäten ausbezahlt:

Die Zahlungsmodalitäten werden im KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen»   festgelegt.

  - Rechnungsstellung und Bezahlung

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.

Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemäss Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen: UniversitätsSpital Zürich

Direktion Finanzen Finanzbuchhaltung Rämistrasse 100

8091 Zürich kreditorenbuchhaltung@usz.ch

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprüfbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und er- brachten Leistungen zu äussern. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemässen Zahlungsbegehrens nicht fällig. Die übrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist gemäss Ziffer 4.3.

  - Prüf-/Zahlungsfristen

Der Auftraggeber leistet fällige Zahlungen innerhalb von 30    Tagen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Schlussabrechnung gemäss Ziffer 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2017.

  - Zahlungsort

Der Auftraggeber überweist fällige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort. IBAN: ...... Konto-Nr.: .....

5

Fristen, Termine

Die für die Vertragserfüllung des Beauftragten geltenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nichteinhaltung er  ohne Weiteres in Verzug kommt, werden im KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf  von  Planerleistungen»   festgelegt.

6

Ansprechstelle

Für sämtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsänderungen, der Übermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber UniversitätsSpital Zürich […]

Rämistrasse 100

8091 Zürich

| E-Mail: […] ..... | Fax: ..... | Telefon: ..... |
| --- | --- | --- |
| Beauftragter Name und Adresse |  |  |
| E-Mail: | Fax: | Telefon: |
| ..... | ..... | ..... |

Ändern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei.

7	Versicherungen

Der Beauftragte erklärt, für die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungsdeckung während der Dauer des  Auftrages  aufrechtzuerhalten  und  die  entsprechenden,  gülti- gen  Versicherungsnachweise  dem Auftraggeber auf  Verlangen  zu liefern.

Diesem Rahmenvertrag für Planerleistungen ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der Vertragsunterzeichnung nicht älter als 30 Tage ist.

Soweit die Deckung nicht über eine separate Planergemeinschaftspolice, sondern über Stammpolicen der einzelnen Mitglieder der Planergemeinschaft nachgewiesen wird, sind insbesondere auch die Deckung für die Teilnahme an Planergemeinschaften und die Deckung für die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften im Aussenverhältnis nach den Grundsätzen der Solidarhaftung  nachzuweisen.

Die Versicherung hat im Übrigen jeweils die Empfehlungen des KBOB Leitfadens zur Haftpflichtversicherung in  Planer-  und  Werkverträgen  zu entsprechen.

7.1	Grundversicherung

Personen- und Sachschäden

CHF	pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.)

7.2	Zusatzversicherungen

| Bautenschäden | CHF | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie |
| --- | --- | --- |
|  |  | (mindestens CHF x Mio.) |
| Reine Vermögensschäden | CHF | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie |
|  |  | (mindestens CHF x Mio.) |
| Anlageschäden | CHF | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie |
| Rechtsschutz im Strafverfahren | CHF | (mindestens CHF x Mio.) pro Ereignis bzw. Einmalgarantie |
|  |  | (mindestens CHF x Mio.) |
| sonstige Schäden | CHF | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie |
|  |  | (mindestens CHF x Mio.) |

Der Beauftragte  erklärt, folgende projektspezifischen  Risiken  zusätzlich  versichert  zu haben:

–

Versicherungsgesellschaft:	Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis:	CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

8

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, für Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits- schutzbestimmungen  und  Arbeitsbedingungen  für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklärt, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge sowie die übrigen Beiträge gemäss all- gemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen geleistet zu haben und für die Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, für Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit   einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsätze   ebenfalls  einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemäss dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Höhe von 1% des Kostendachs des im Einzelfall beauftragten Projekts exkl. MWST, mindestens aber CHF 10'000 höchstens jedoch CHF 50'000. Wenn mehrere Einzelaufträge betroffen  sind, so  ist die Summe  aller  Kostendächer Referenzpunkt.

9

Besondere Vereinbarungen

9.1	Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

- Ziffer 3.1 wird wie folgt   ergänzt:

Der Auftraggeber hat das Recht, bei mangelhaften Leistungen der Gesamtleitung des Beauftragten in zeitlicher und/oder fachlicher Hinsicht eine personelle Verstärkung innerhalb der Firmen der bestehenden Planergemeinschaft auf Kosten des Beauftragten zu fordern. Der Auftraggeber hat das Recht, in begründeten Fällen die Auswechslung eines Subplaners zu fordern. Er wird für eine solche Auswechslung nicht ersatzpflichtig. Der Beauftragte hat ebenfalls das Recht, auf seine Kosten Subplaner zu ersetzen, sofern der Auftraggeber vorgängig schriftlich dazu einwilligt. Scheidet ein Subplaner aus, bereitet der Beauftragte die Evaluation für den Ersatz des Subplaners vor und stimmt das weitere Vorgehen mit dem Auftraggeber ab. Neu beizuziehende Subunternehmer dürfen erst eingesetzt werden, wenn der Auftraggeber dazu schriftlich zugestimmt hat. Der Beauftragte unterbreitet dem Auftraggeber vorgängig die für den Entscheid des Auftraggebers nötigen bzw. vom Auftraggeber verlangten Informationen über neu beizuziehende Subunternehmer.

- Ziffer 4.3 wird wie folgt ergänzt:

Die getroffene Regelung gilt auch im Hinblick auf Subplaner des Beauftragten.

- Ziffer 5.1 wird wie folgt ergänzt:

Der Beauftragte hat abweichend zu Ziff. 5.1 keine Vergabekompetenzen. Sämtliche vom Beauftragten initiierten Behördenkontakte sind vorgängig mit der Ansprechstelle des Auftraggebers abzusprechen. Von sämtlichen durch den Beauftragten durchgeführten Behördenkontakten ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber und der zuständigen Behörde zur Kenntnis zuzustellen.

- Ziff. 9.2 wird wie folgt geändert und ergänzt:

Die Überschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hätte einer Bestellungsänderung schriftlich zugestimmt. Fehlt die schriftliche Zustimmung, so hat der Beauftragte für ausgeführte Mehrleistungen keinen Anspruch auf Vergütung und die vereinbarten Fristen verschieben sich nicht.

Soweit sich die Vergütung nach aufwandbestimmenden Baukosten richtet, werden Überschreitungen einer vereinbarten Investitionskostenobergrenze (Kostendach) für die Berechnung der Vergütung nicht berücksichtigt, sofern die Investitionskostenobergrenze (Kostendach) aufgrund mangelnder Gesamtleitung des Beauftragten überschritten wird. Vorbehalten bleiben vom Auftraggeber schriftlich angeordnete bzw. genehmigte Projektänderungen bzw. Bestellungsänderungen.

- Ziffer 9.4 wird wie folgt geändert:

Die letzten beiden Sätze bezüglich Sicherstellung werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Rückbehalts ist nicht vorgesehen.

- Ziffer 9.5 wird wie folgt ergänzt:

Die Schlussabrechnung wird pro Teilphase erstellt und erst nach Übergabe der vollständigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung fällig. Die vollständige Bauwerksdokumentation ist Bestandteil der Abnahme des Werkes.

- Ziff. 9 wird wie folgt ergänzt:

Forderungen des Beauftragten aus diesem Vertrag dürfen nicht an Dritte abgetreten werden.

- Ziffer 11 wird wie folgt  ergänzt:

Kenntnisse über spitalinterne Abläufe beim Auftraggeber sind in jedem Fall  vertraulich  zu  behandeln  und dürfen nicht in andere Projekte des Beauftragten einfliessen, auch wenn diese grundsätzlich öffentlich   zugänglich sind.

- Ziffer 13 wird wie folgt  ergänzt:

Beauftragte, die als Arbeitsgemeinschaft gemeinsam auftreten,  haften  gegenüber  dem  Auftraggeber  solidarisch in Bezug  auf  alle im Vertrag übernommenen  Leistungen.

Wird eine vereinbarte Investitionskostenobergrenze (Kostendach) aufgrund mangelnder Gesamtleitung des Beauftragten überschritten, so wird dieser ersatzpflichtig. Vorbehalten bleiben vom Auftraggeber schriftlich angeordnete bzw. genehmigte Projektänderungen bzw.  Bestellungsänderungen.

- Ziffer 14 wird wie folgt  ergänzt:

Ein Arbeitsunterbruch bis zu 6 Monaten ist in der Vergütung berücksichtigt und es erfolgt keine zusätzliche Entschädigung. Zeichnet sich ein Arbeitsunterbruch ab, der länger als 6 Monate dauert, so erstellt der Beauftragte nach Absprache mit dem Auftraggeber eine detaillierte Aufstellung der damit verbundenen monatlichen Vorhaltekosten insbes. zur Erhaltung des Projektteams. Dabei hat der Beauftragte nach Treu und Glauben mögliche und zumutbare Einkünfte in Abzug zu bringen. Die Parteien einigen sich in einer separaten Vereinbarung über die Dauer und Höhe der Kostenübernahme durch den Auftraggeber. Bei solchen Arbeitsunterbrüchen von mehr als 6 Monaten Dauer erfolgt bei Wiederaufnahme des Projektes eine Aufstartphase von 6 Monaten, die vertraglichen Termine sind entsprechend  anzupassen.

- Ziffer 15 wird durch folgende Bestimmung  ersetzt:

Ansprüche aus dem Vertrag verjähren innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der schädigenden Handlung. Soweit Kauf‐ oder Werkvertragsrecht Anwendung findet und vorbehaltlich einer längeren gesetzlichen Verjährungsfrist, verjähren Ansprüche aus Mängeln innert 5 Jahren. Unabhängig davon, ob dieser Mangel sich in einem Bauwerk niederschlägt oder nicht, beginnt diese Verjährungsfrist erst mit der Abnahme des Bauwerks an zu laufen. Prüfungs‐ und Rügeobliegenheiten werden ausgeschlossen. Die Rüge ist innert zwei

Jahren nach Abnahme des Bauwerks jederzeit möglich. Danach ist die Rüge für die Dauer der nach diesem Vertrag geltenden Verjährungsfristen innert 60 Tagen seit Entdeckung möglich.

- Ziff. 18.3 wird wie folgt  ergänzt:

leistende Entschädigung. Die Leistungsdau

Der Beauftragte hat nach Vertragsauflösung den Projektstand ordnungsgemäss zu dokumentieren und die Dokumentation dem Auftraggeber zu übergeben. Die Parteien einigen sich in einer separaten Vereinbarung über die hierfür zusätzlich zu

er nach Vertragsauflösung wird auf maximal drei Monate begrenzt.

- Ziffer  18.6 wird wie folgt  ergänzt:

Die Vertragsauflösung durch den Auftraggeber gilt ebenfalls nicht als unzeitig, wenn der Auftraggeber Teilprojekte  einzelner  Phasen  nicht auslöst.

  - Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

    - Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgeführten Fristen geprüft und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.

- Bei vereinbarten Zahlungsplänen, bei Abschlagszahlungen nach geschätzter Leistungserbringung, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisverträgen sowie bei Regie- rechnungen und Abrechnungen für Preisänderungen beträgt die Prüf- und Weiterleitungsfrist für ordnungsgemäss abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

- Bei Schlussrechnungen beträgt die Prüf- und Weiterleitungsfrist für ordnungsgemäss abgefasste Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Hält der Beauftragte diese Prüf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behält sich der Auftraggeber vor, vom Unter- nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar- forderungen  zu  verrechnen.

    - BIM: Soweit ein BIM Pflichtenheft vorliegt, erfolgt die Planung mittels BIM. Die Planung mit BIM ist integraler Bestandteil   des  Leistungsauftrages.

    - Qualitätssicherung: Die Qualitätssicherung durch den Beauftragten erfolgt gemäss SIA 102 (2014), 2. überarbeitete Auflage,  11.2018,  Art. 3.6.2: Organisation eines PQM (SIA Merkblatt 2007, Anforderungsstufe   II, QM‐Konzept, QM‐Plan, Qualitätsprüfung).

    - Sollte vom Auftraggeber eine Projektplattform für den Datenaustausch mit dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, ist diese zwingend zu verwenden. Aus der Nutzung der Projektplattform können keine Mehrkosten zu Lasten des Auftraggebers abgeleitet werden

    - Arbeitssicherheit: Bei der  Erbringung der  vertraglichen Leistungen unterstützt der Beauftragte     gemäss Art.

104 Norm SIA 118 (2013) die Sicherheit der am Bauwerk Beschäftigten, indem er als Arbeitgeber die einschlägigen Sicherheitsvorschriften (insbesondere VUV und BauAV) einhält und mit den  Arbeitgebern  anderer Betriebe, deren Arbeitnehmer auf der Baustelle tätig sind, die erforderlichen Absprachen trifft (VUV,  Art. 9 Abs. 1). Der Beauftragte unterstützt die Unternehmer bei den notwendigen Schutzmassnahmen der Unfallverhütung, indem er diese auf  Sicherheitsrisiken und Verstösse gegen  Sicherheitsregeln hinweist, sofern er  solche bei  der  Erbringung seiner  vertraglichen Leistungen entdeckt hat.

    - Publikationen und Pressekontakt: Für die Beantwortung von Medienanfragen sowie für das Verfassen von Medienmitteilungen oder Publikationen ist ausschliesslich der Auftraggeber  zuständig. Der  Auftraggeber   kann

den Beauftragten für Medienkontakte, Medienmitteilungen, Publikationen oder sonstige Öffentlichkeitsarbeit miteinbeziehen.

10	Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in   Kraft.

11	Vertragsdauer

Die Vertragsdauer ist fest und endet am 	.

Um eine unterbruchslose Leistungserbringung sicherzustellen, können die Parteien die Vertragsdauer über das oben festgelegte Datum hinaus verlängern, sofern der Vergabeentscheid über die Nachfolge-beschaffung noch nicht rechtskräftig ist.

12	Anwendbares  Recht,  Streitigkeiten  und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren- kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprächen eine gütliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhängige  und kompetente Person  bei,  deren Aufgabe  es  ist,  zwischen den Parteien  zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede  Partei kann der  anderen Partei die Bereitschaft    für ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespräch oder Vermittlung mit Drittperson)  schriftlich anzeigen.  Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart  oder  können sich die Parteien innert 60  Tagen nach Erhalt der Anzeige weder in der Sache noch in der Wahl des Vermittlers einigen

oder  scheitert  die Vermittlung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz des Auftraggebers.

13	Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

14	Unterschriften

Der Auftraggeber: UniversitätsSpital Zürich

Ort / Datum	Ort / Datum

Name	Name

Funktion	Funktion

Der Beauftragte:

.....

Ort / Datum	Ort / Datum

Name	Name

Funktion	Funktion

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres   d’ouvrage  publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen

Ausgabe 2017

- Sorgfalts- und Treuepflicht

  - Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

  - Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber über mögliche Konfliktpunkte.

  - Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch für sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schaffen oder versprechen zu  lassen.

- Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- ten

  - Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmässig  über den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstände schriftlich an, welche die vertragsgemässe Erfüllung gefährden könnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Veränderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte umgehend  schriftlich  dem Auftraggeber.

  - Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schriftlich über erkennbare Abweichungen vom vereinbar- ten Bearbeitungsaufwand sowie über alle Weiterentwick- lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen eine Änderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Arbeitsabläufe oder neue Werkstoffe).

  - Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere hinsichtlich Termine, Qualität und Kosten aufmerksam und mahnt unzweckmässige Anordnungen und Begehren ab.

- Planergemeinschaft

  - Änderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Planergemeinschaft bedürfen der ausdrücklichen Zustim- mung des Auftraggebers. Die im Innenverhältnis der Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen über die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust wirken nicht gegenüber dem Auftraggeber.

  - Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklären sich bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters und im Einverständnis mit dem Auftraggeber weitergeführt wird. Die Anwendung von Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird   wegbedungen.

- Beizug von Dritten

  - Der Beizug von Dritten für die Vertragserfüllung bedarf der vorgängigen  schriftlichen  Zustimmung  des Auftraggebers.

  - Die vom Beauftragten zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis- nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten lässt die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberührt. Art. 399  OR wird  ausdrücklich  wegbedungen.

  - Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhörung der Be- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter- legen, mit befreiender Wirkung gegenüber dem Beauftrag- ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

- Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be- auftragten

  - Grundsätze

Der Beauftragte ist grundsätzlich nicht befugt, gegenüber Dritten für den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall (exkl. MWST) selbständig zu vergeben. Der Auftraggeber ist über die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grössere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelöst.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklärun- gen Dritter (Behörden, Unternehmer, Spezialisten usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitäts- und Risikoschwerpunkten, ge- schäftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver- bundene Begehren von Dritten, Preisänderungsbegehren, Abmahnungen), unverzüglich an den Auftraggeber weiter- zuleiten.

Unter Mitwirkung und unterstützt von den Verbänden:	SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

  - Realisierungsphase

Enthalten die übertragenen Leistungen eine Bauleitungs- aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die nachstehenden rechtsgeschäftlichen Erklärungen, welche sich der Auftraggeber gegenüber dem Unternehmer in je- dem Fall ausdrücklich vorbehalten hat:

    - Vertragsänderungen, die keine Bestellungsänderung  sind,

    - Bestellungsänderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

    - Erklärungen über das Vorliegen von Mängeln im Zu- sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

    - abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie- rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung nach Prüfung durch die Bauleitung,

    - Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei- stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte übernimmt die vorliegende Vollmachts- regelung in die Werkverträge, sofern er diese vorbereitet.

- Vertragsänderungen

  - Der Auftraggeber kann die Änderung von vereinbarten Lei- stungen verlangen.

  - Die Änderungen der Leistungen sowie die erforderlichen Anpassungen von Vergütung, Terminen und anderen Ver- tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklärt und schriftlich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfällige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den  Ansätzen der ursprünglichen Kosten- bzw. Berechnungs- grundlage zuzüglich Teuerung, sofern eine Teuerungs- anpassung vertraglich vereinbart ist.

  - Der Auftraggeber entschädigt den Beauftragten für aus- gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be- stellungsänderung anfielen und durch diese nutzlos wur- den.

- Schlüsselpersonen

Vorbehältlich Kündigung, Krankheit und Tod können Schlüsselpersonen des Beauftragten, die für das vorlie- gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In jedem Fall muss eine Schlüsselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

- Weisungsrecht des Auftraggebers

  - Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen. Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der Beauftragte für deren Folgen gegenüber dem Auftraggeber nicht verantwortlich.

  - Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte, um seine Haftung gegenüber Dritten auszuschliessen, sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenüber dem Auftraggeber wegen Kündigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.

  - Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefällen direkt Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich ohne Verzug.

- Vergütung

  - Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung für die gesamten Leistungen (inkl. Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Für Teil- phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten können monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder- lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung gestellt werden.

Für jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags- urkunde) ist spätestens zwei Monate nach Erbringung der letzten Leistung eine Übersicht zu erstellen, die durch ein prüffähiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Überblick über sämtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen sowie über die erhaltenen und die noch ausstehenden Zahlungen gibt.

  - Kostendach

Die Überschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hätte einer Bestellungsänderung schriftlich zugestimmt oder Mehrkosten aus andern Gründen zu vertreten.

  - Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab- schliessend definiert werden können, werden im Vertrag als

solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um

Leistungen, die in späteren Phasen oder Teilphasen zu erbringen sind.

Über Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren Vergütung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf- traggeber und der Beauftragte anhand der ursprünglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausführung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

  - Honorarkürzungen und Rückbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenüberschreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behält sich der Auftraggeber vor, entsprechende Abzüge am Honorar vor- zunehmen. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grösserer Mängel mit oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen Rückbehalt mindestens im Umfang der geschätzten Mängelbehebungskosten und des geschätzten Schadens machen. Ein Rückbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der Beauftragte den geltend gemachten Rückbehalt sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche Bestätigung der Versicherung des Beauftragten, wonach für die geltend gemachten Schäden im Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.

  - Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech- nung des Beauftragten ausgeklammert und können erst nach Durchführung der Schlussprüfung gemäss Art. 177 Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt werden, sofern dafür nicht eine auf ersten Abruf einlösbare Erfüllungsgarantie geleistet wird.

- Sicherheitsvorschriften

  - Der Beauftragte hält die massgebenden Sicherheitsvor- schriften ein.

  - Der Auftraggeber behält sich in jedem Fall das Recht  vor,  bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

- Wahrung der Vertraulichkeit

  - Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat- sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten.

  - Die militärische Geheimhaltung richtet sich nach den ein- schlägigen  Vorschriften

- Veröffentlichungen

  - Die Veröffentlichung von Bauplänen, Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen von Plänen und Bauten des Objektes bedarf in jedem Fall der vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama- recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen schützenswerter Interessen verweigert werden.

  - Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden Veröffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als Urheber genannt zu werden.

- Haftung des Beauftragten

  - Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, für die Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge- nügender Veranschlagung und Überwachung der Kosten inkl. Prüfung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver- lust von Mängelrechten gegenüber dem mit der Bauaus- führung beauftragten Unternehmer.

  - Ungenügende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom Auftraggeber zur unentgeltlichen Überarbeitung zurück- gewiesen.

  - Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal vertrauen. Sofern für einzelne Kostenelemente Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

  - Die Geschäftsherrenhaftung für beigezogene Dritte beschränkt sich auf die gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf- tragten verlangt.

  - Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt er gegenüber einem oder mehreren Unternehmern oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt er dies dem Beauftragten unverzüglich schriftlich mit.

  - Wenn ein Schaden, für den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine Rechte gegenüber sämtlichen Verursachern, so dass der haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf sämtliche Mitverursacher Rückgriff nehmen kann.

- Arbeitsunterbruch

  - Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbrüche geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusätzliche Entschädigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

  - Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten eine Überarbeitung bestehender Grundlagen oder werden  in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese zusätzlichen Leistungen und deren Vergütung vor deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu vereinbaren.

  - Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des Planervertrages verschuldet hat.

- Rügefrist und Verjährung

  - Ansprüche aus dem Vertrag verjähren unter Vorbehalt von Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der schädigenden Handlung. Für Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu laufen.

  - Ansprüche aus Mängeln des unbeweglichen Werkes ver- jähren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

  - Mängel sind grundsätzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung zu rügen. Plan- und Berechnungsmängel, die zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils führen, kann der Auftraggeber indessen während der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rügen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel innert 60 Tagen nach der Entdeckung zu rügen.

- Urheberrecht

  - Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

  - Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes für seine Bedürfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

  - Das Abänderungsrecht des Auftraggebers bezüglich der Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begründeten Fällen bereits während der Planungsphase. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund für die Vertragsauflösung zu vertreten hat.

- Übermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

  - Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein- schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem Auftraggeber als Originale übergeben worden sind (wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente des ausgeführten Bauwerkes, seien dies Pläne, Skizzen, Berechnungen, Werkverträge, Bestellungen, Korrespon- denzen, Abrechnungsunterlagen, Datenträger usw.), wäh- rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver- tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

  - Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

- Vorzeitige Beendigung des Vertrages

  - Art. 377 OR wird wegbedungen.

  - Die Parteien können aus wichtigen Gründen jederzeit ent- schädigungslos vom Vertrag zurücktreten. Als wichtiger Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlüssel- personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe- haltenen Tatbestände vorliegen.

  - Das Vertragsverhältnis kann im Übrigen von jeder Partei jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Die bis zur Vertragsauflösung vertragsgemäss erbrachten Leistungen werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergütet.

  - Erfolgt die Vertragsauflösung zur Unzeit, so ist die zurück- tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach- gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan- genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu  ersetzen.

  - Es liegt keine Auflösung zur Unzeit vor, wenn der Beauf- tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten begründeten Anlass zur Vertragsauflösung gegeben  hat.

  - Die Vertragsauflösung durch den Auftraggeber gilt ferner nicht als unzeitig, wenn:

    - Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati- ve, die Exekutive oder eine andere Behörde ausbleiben;

    - Bewilligungen ausbleiben;

    - der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslöst;

    - eine oder mehrere Schlüsselpersonen des Beauftragten, deren Mitarbeit für das Projekt wesentlich ist, in ihrer Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestände vorliegen, ersetzt werden.

- Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie- render Bestandteil der Vertragsurkunde für Planerleistun- gen vom           .

Ort und Datum:	Ort und Datum:

,		,

Der Auftraggeber:	Der Beauftragte:

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres   d’ouvrage  blics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten zum Rahmenvertrag samt Beilagen vom ….., bereinigt gemäss Protokoll vom …..

.....