Ausschreibung 
„Elektroingenieur“

Erweiterung Schule Sternmatt 1

Unterlage A

Schule Sternmatt 1, Baar

Einwohnergemeinde Baar

Ausschreibung "Elektroingenieur"

Honorar Elektroingenieur		CHF      	inkl. MWSt

Firmenbezeichnung	     
Adresse	     
PLZ, Ort	     
Telefon	     
E-Mail	     o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum	Die Anbietende (Stempel, rechtsgültige Unterschrift)

Eingabeort	Einwohnergemeinde Baar
	Abteilung Planung / Bau
	Martin Leser
	Rathausstrasse 6
	6340 Baar

Eingabetermin	Montag, 03. Februar 2020 (14.00 Uhr)
	Für das rechtzeitige Eintreffen beim Eingabeort sind die Teilnehmenden 	selbst verantwortlich. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. 	Zu spät eintreffende Unterlagen werden von der Auswahl ausgeschlossen.

1	Ausgangslage

Die Schule Sternmatt 1 wurde durch die Architekten Hafner & Wiederkehr, Zug, in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Fred Eicher, Zürich, aufgrund des von ihnen im Jahre 1952 gewonnen Wettbewerbs geplant und 1957 realisiert. Die Schule Sternmatt 1 ist mit der filigranen und leichten Bauweise eines der herausragenden Bauten jener Zeit im Kanton Zug. Wegen des differenzierten Umgangs mit dem Gelände und der herausragenden Gestaltung ist diese Schule ortsbildprägend und architekturgeschichtlich bedeutend.
In den Jahren 1992/93 wurden die drei Schulgebäude als Ganzes sanft renoviert. Im Juni 2015 wurde die Schule Sternmatt 1 durch die Direktion des Innern, auf Antrag der Denkmalkommission, ins Inventar der schützenswerten Denkmäler aufgenommen.
Die Primarschule Sternmatt 1 bietet aktuell als 1½-Züger Platz für 9 Klassen. Die Schule soll wie folgt erweitert werden:

1.	Bau eines zusätzlichen 2-Zügers (inkl. 4 Kindergärten)

2. 	Ausgleich des Raumbedarfs des bestehenden 1½-Zügers

3. 	Bereitstellung des nötigen Raumbedarfs für die schulergänzende Betreuung (SEB) für 150 Kinder

4.	Bau einer normengerechten Einfachturnhalle als Ersatz für die zu kleine, sanierungsbedürftige Turnhalle Sternmatt 1

Die Fenster wurden 1995 mit 2-fach-Isolierverglasungen ersetzt. Die Schrägdächer sind minimal gedämmt, die Böden gegen Erdreich nicht gedämmt. Die Wärmeerzeugung erfolgt zentral mit einer Gasheizung im Hauswirtschaftstrakt. Auch die Warmwassererzeugung erfolgt zentral durch einen separaten Gaskessel. 
Ihre Betriebszeiten von 20 Jahren sind überschritten und sie müssen demnächst saniert werden, inkl. Kamin, Sicherheitseinrichtungen, Regulierungen, Umwälzpumpen und Armaturen. Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Fernleitung im Bodenkanal und die Wärmeabgabe über Radiatoren. Die sanitären Anlagen sind in einem guten Zustand. Die meisten Sanitär-Leitungen sind aus dem Erbauungsjahr.

An der Gemeindeversammlung im Dezember 2017 wurde der Planungskredit (bis und mit Vorprojekt) gesprochen. Mit dem Projektwettbewerb Schule Sternmatt 1 wurde ein Projekt für eine Erweiterung auf dem bestehenden Areal der Schule gesucht.

1.1	Projektbeschrieb

Das Siegerprojekt "SABEMAT" von Huber Waser Mühlebach, dipl. Architekten ETH SIA BSA, Luzern, (im Weitern mit HWM abgekürzt) ist in gesamthaft sechs Baukörper aufgeteilt.

Den Ausgangspunkt für die Erweiterung der Schule Sternmatt 1 bildet das ursprüngliche Ensemble aus drei Gebäuden, die eine identitätsstiftende Mitte aufspannen. Die Bauten werden als Ensemble erhalten.

An den Inventarobjekten müssen äusserlich keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. Die ehemalige Turnhalle wird zur schulergänzenden Betreuung um genutzt. Dazu ist ein nordseitiger Anbau notwendig. Die Bestandesbauten müssen bezüglich Erdbebensicherheit überprüft und allenfalls ertüchtigt werden.

Drei Neubauten ergänzen die bestehende Schule in der Art, dass die Durchlässigkeit, welche die Anlage heute auszeichnet, nicht verloren geht.

Den Auftakt der Komposition bildet der öffentlichste Bau der Schule – das Gebäude für den Mehrzweckraum und die Turnhalle – am Kreuzungspunkt von Sternmattstrasse und Sternenweg.

Das neue Schulhaus entlang der Sternmattstrasse bildet den westseitigen Abschluss der Schulanlage und gruppiert sich mit dem Neubau für Mehrzweckraum und Turnhalle zu einem weiteren Ensemble.

In ähnlicher Art und Weise wird der bestehende Schultrakt mit einem pavillonartigen Kindergarten ergänzt – die Unterstufe erhält so ihren eigenen zonierten Aussenbereich.

Mit der Erweiterung der Schule Sternmatt 1 sollen die zusätzlichen Raumbedürfnisse abgedeckt und die baulichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine moderne Primarschule geschaffen werden. Aspekte von Übersichtlichkeit, Wohlbefinden und schulstufenbezogener Atmosphäre sollen in hohem Masse berücksichtigt werden. Die Schule Sternmatt 1 soll als nachhaltige Schule geplant, gebaut und betrieben werden.

Der Einbezug der drei Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt stellt eine ausgewogene Betrachtungsweise aller relevanten Aspekte sicher. Die Vorgaben des Energiestandards MINERGIE-P oder A / ECO sollen eingehalten und dadurch ein ressourcenschonender Umgang mit der Landreserve und eine energieeffiziente Bauweise und Betrieb sichergestellt werden. Die Vorgaben bezüglich Wirtschaftlichkeit beziehen sich auf Investitions-, Unterhalts- und Betriebskosten und bilden die Basis für eine für die Einwohnergemeinde Baar als Betreiberin wie auch für die Schule als Nutzer tragbare Schulanlage.
Im Rahmen des Vorprojektes werden die von der Jury, den Betreibern und den Nutzern zur Überprüfung empfohlene Punkte weiterbearbeitet. Die Anlagekosten müssen im Anschluss aktualisiert werden.

1.2	Vorgesehener Terminablauf

| GV Projektierungskredit | 18. Juni 2020 |
| --- | --- |
| Baueingabe | Juli 2021 |
| Urnenabstimmung Baukredit | 26. September 2021 |
| Baustart | Januar 2022 |
| Inbetriebnahme 1.Etappe | Juni 2024 |
| Inbetriebnahme 2.Etappe | Juni 2026 |

1.3	Kurzbeschrieb Gebäudetechnikanlagen

MINERGIE-P / ECO

Die Erweiterung der Schule Sternmatt1 wird im Gebäudestandards MINERGIE-P oder A / ECO erstellt. Die Gebäudetechnikanlagen HLKKS und Energie-Monitoring ist gemäss Produktreglement zu den Gebäudestandards MINERGIE® / MINERGIE-P® / MINERGIE-A® zu planen. Bei den denkmalgeschützten Gebäuden sind die Regelungen für bestehende / denkmalgeschützte Gebäude zu berücksichtigen.

Heizung

Für die Schule Sternmatt1 ist eine zentrale Grundwasser-Wärmepumpenanlage vorgesehen. Eine bivalente Wärmeerzeugungsanlage wie zum Beispiel Gas ist zu prüfen. Für die Warmwassererzeugung der Duschanlagen der Turnhallen ist eine thermische Sonnenkollektoren-Anlage zu prüfen. Als Wärmeabgabe dient eine Niedertemperatur-Bodenheizung mit Einzelraumregulierung, welche im Sommer mit Grundwasser gekühlt werden kann. Die Heizungsanlagen werden durch den HLKK-Ingenieur geplant. Die Schnittstellen zwischen HLKK- und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen.

Lüftung

Verschiedene Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung versorgen alle Räumlichkeiten des Schulareals. Die einzelnen Räume werden mit variablen Volumenstromregler via Luftqualitätsfühler geregelt. Die Zuluft wird im Winter mit der Heizung erhitzt und im Sommer mit Grundwasser gekühlt.

Pro Gebäude ist mindestens eine Lüftungszentrale vorzusehen.

Entrauchungseinrichtung (Ventilatoren und weitere) gemäss Brandschutzkonzept. Die Lüftungsanlagen werden durch den HLKK-Ingenieur geplant. Die Schnittstellen zwischen Lüftungs- und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen. Die denkmalgeschützten Gebäude sind gesondert zu betrachten.

Klimakälte

Die Klimakälte kann nach Möglichkeit mit Grundwasser gedeckt werden.

Vorgesehen sind Bodenheizungskühlung und Kühlung der Zuluft der verschiedenen Lüftungsanlagen. Die Klimakälte- Anlagen werden durch den HLKK-Ingenieur geplant. Die Schnittstellen zwischen Klimakälte- und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen. Die denkmalgeschützten Gebäude sind gesondert zu betrachten.

Messen, Steuern, Regulieren, Leitsystem (MSRL-HLKS): 
Gebäudeautomation inkl. Monitoring

Mess-, Steuer- und Regeltechnik der vorgesehenen HLKS-Anlagen, inkl. Lieferung der notwendigen Feldgeräte und der erforderlichen Schaltgerätekombination.

Visualisierung der HLKS-Anlagen und Aufschaltung der relevanten Betriebs- und

Störmeldungen auf einem gemeinsamen HLKS-Prozessleitsystem.

MSRL-Aufschaltung einzelner Spezialmedien zur Überwachung und Visualisierung der

relevanten Betriebs- und Störmeldungen auf einem gemeinsamen Prozessleitsystem.

Energie-Monitoring ist gemäss Produktreglement zum Gebäudestandard MINERGIE-P zu planen.

Die Planung der Gebäudeautomation ist im Leistungsbild des HLKK-Ingenieurs enthalten. Die Schnittstellen zwischen Gebäudeautomation und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen.

Elektronische Zutrittskontrollsystems mit Schliessüberwachung

Für die Elektronische Zutrittskontrollsystems mit Schliessüberwachung wird ein separater Spezialist beauftragt. Die Schnittstellen zwischen Elektronischem Zutrittskontrollsystem mit Schliessüberwachung und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen.

Lichtplanung

Für die Lichtplanung wird ein separater Spezialist beauftragt. Die Schnittstellen zwischen Lichtplanung und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen.

Küchen- Gastroplanung

Für die Küchen- Gastroplanung wird ein separater Spezialist beauftragt. Die Schnittstellen zwischen Küchen- Gastroplanung und Elektroanlagen sind von den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen.

1.4	Leistungsbild/Aufgabenbeschrieb Elektroingenieur

Für die Erstellung der vorab beschriebenen Primarschule wird für das Planungsteam ein Elektroingenieur gesucht. Das gesamte Planungsteam bearbeitet das Projekt ab der Phase Vorprojekt bis und mit zur Phase Inbetriebnahme. Die räumliche Fachkoordination HLKKSE wird durch den HLKK-Ingenieur geleistet.

Durch die vorliegende Ausschreibung wird ein Elektroingenieur gesucht welcher alle Leistungsphasen abdeckt.

Unteranderem sind Erfahrungen in folgenden Bereichen erforderlich:

- Schulbauten + Turnhallen

- Veranstaltungssäle

- Holzbau

- MINERGIE-P oder A / ECO

Wo nichts Anderes geregelt ist, gelten die SIA Normen, insbesondere SIA 108 und 112 als Vertragsbasis. Die Einwohnergemeinde Baar geht verbindlich davon aus, dass von den Anbietenden sämtliche erforderlichen Leistungen gemäss SIA 108 / 2014 eingerechnet werden. Im Folgenden werden die geforderten Leistungen in Form eines Projektpflichtenheftes beschrieben. Grundlage ist die SIA-Ordnung 108 / 2014. Der Leistungsbeschrieb ist keine Checkliste, sondern eine Umschreibung der zu erbringenden und zu offerierenden Aufgaben.

- Einarbeiten in die vorhandenen Planunterlagen

- Koordination mit Architekten und anderen Fachingenieuren (Gesamtleitung Architekt)

- Nimmt Teil an Sitzungen des Planungsteams, unteranderem auch bilateral

Besprechungen mit den planenden Architekten.

- Für die Phasen 31 Vorprojekt und 32 Bauprojekt werden die Architektenpläne bis zu

maximal 2x neu eingelesen. Dieser Aufwand ist im Honorarangebot einzurechnen.

Zusätzliches Einlesen wird, nach vorzeitiger Anzeige und Kostenfreigabe durch die

Bauherrschaft, ergänzend vergütet. Die Planlieferung an die Bauleitung und an die

ausführende Unternehmung hat dem Bauvorhaben entsprechend, unter

Berücksichtigung möglicher Etappierungen und Bauabläufe, jeweils fristgerecht zu

erfolgen.

- Die Aufwendungen für die Bereitstellung / Lieferung von georeferenzierten Plänen

und Koordinaten an die Unternehmer sind in das Honorar einzurechnen.

- Erstellen von Anlagen- und Installationsbeschreibungen, je nach Phasen

- Planung von Installationen zu Betriebseinrichtungen, soweit notwendig

- Planung der Photovoltaikanlage auf den Dächern der Schule. Die Anlagen sollen zur Deckung des Eigenverbrauches der Schule und allenfalls benachbarter Gebäude

genutzt werden.

- Planung der Brandmeldeanlage und einer allfälligen RWA unter Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes, für die gesamte Schule Sternmatt 1.

- Planung der allfälligen Blitzschutzanlage für die gesamte Schule Sternmatt 1.

- Mithilfe bei der Planung und Koordination zum Thema Brandschutz.

- Planung des Gebäudeleitsystems mit Fernzugriff und Alarmserver.

- Bei der Planung der Innen- und Aussenbeleuchtung wird ein Lichtkonzept auf der Basis von LED-Leuchten geplant. Für das Lichtkonzept wird ein separater Spezialist beauftragt. Die Schnittstellen zwischen Lichtplanung und Elektroanlagen sind von

den involvierten Ingenieurbüros zu beachten und zu berücksichtigen.

- Mithilfe bei der Planung des KNX-Bussystems in Zusammenarbeit mit den anderen

Fachingenieuren.

- Planung der EDV-Verkabelung für die gesamte Schule Sternmatt1, inkl. Turnhalle und

Aula.

- Berücksichtigung der Mindestanforderungen an den Schutz gegen Luftschall von

Innen gemäss Norm SIA 181 für Schulzimmer

- Berücksichtigung der etappierten Planung und Ausführung der gesamten Schule unter Einbezug allfälliger Provisorien für die Gebäudetechnik, inkl. aller Aufnahmen der Bestandesbauten soweit erforderlich. Aufrechterhaltung der elektrischen Anlagen des gesamten Bestandes, während der Bauzeit / Betrieb. Für dieses Bauvorhaben sind Bauetappen geplant. Alle Pläne, Beschriebe, Submissionen, Verträge müssen etappiert erstellt werden. Alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang sind in das

Honorar einzurechnen.

- Variantenstudien im Vor- und Bauprojekt und in den Detailstudien, die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklärung der Nutzungsvarianten erforderlich

sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages und damit enthalten.

- Die Kostenschätzung (Phase 31) ist mit ± 15%, der Kostenvoranschlag (Phase 32) mit ± 10%, gliederung nach BKP 3 bis 4-stellig abzugeben. Die Kostenangaben für

Anschlussgebühren, aller Werke, holt der Fachplaner ein.

- Mithilfe bei der Erstellung der Unterlagen für Informationsveranstaltungen und

Abstimmungsvorlagen

- Mithilfe bei der Erstellung des Baubewilligungsdossiers inkl.

Wärmeschutznachweis/Energienachweis

- Mithilfe und Teilnahme bei der Absprache mit den Behörden wie Feuerpolizei,

Gebäudeversicherung, Energieberatung und weitere

- Ausarbeitung der Submissionsunterlagen für Elektro- Arbeitsgattungen nach dem

öffentlichen Submissionsgesetz

- Mithilfe bei der Erstellung der Submissionsunterlagen für Arbeitsgattungen wie

Holzbau, Tiefbauarbeiten, Baumeisterarbeiten, Umgebungsarbeiten

- Begleitung der ausführenden Unternehmer von der Vergabe bis zur mängelfreien Übergabe der fertig erstellten Anlage. Die Kontrolle von Einlagen wie Rohren und

Kanälen in Beton sind einzubeziehen.

- Abnahme aller Deckeneinlagen bei Sichtbetonflächen, inkl. Protokollierung.

- Abnahme der Rohbauinstallationen, wie etwa vor dem Schliessen der Schächte, inkl.

Protokollierung.

- Die Teilnahmen an wöchentlichen Bausitzungen während der Ausführungsphase

(NPK Rohbau 1+2) sind im Honorar einzurechnen.

- Die Ausmasskontrollen vom geplanten und bearbeiteten Fachplanerbereich sind

durch den Elektroplaner selber auszuführen.

- Mithilfe beim Projektreporting zu Planung, Kosten, Qualität, Termine

- Planung und Leitung der integralen Tests, inkl. der Erstellung des Drehbuches und des Terminablaufes. Die Inbetriebnahme gliedert sich jeweils in eine Vorabnahme nach Bauvollendung und einer Schlussabnahme. (nach definitiven Funktions-

/Betriebskontrolle).

- Abgabe der Bauwerksdokumentation aller nachgeführten und revidierten Instruktions- und Koordinationspläne in farbig ausgedruckter Form, sowie auf

Datenträger (Stick, CD) als Teil der Bauwerksdokumentation des Architekten.

1.5	Verfahrensziele

Die Ausschreibung soll zur Findung eines geeigneten Ingenieurbüros für die Elektroanlagen des eingangs erwähnten Projektes führen. Dazu gehört ebenfalls ein umfassendes Kosten-Know-how und langjährige Erfahrung in der Ausführung (Projekt- und Bauleitung).
Die Einwohnergemeinde Baar beabsichtigt, das ausgewählte Büro aufgrund der Referenzen, der eingereichten Projektanalyse und dem dazugehörenden Honorarangebot mit den angegebenen Leistungen nach SIA-Ordnung 108 / 2014 zu beauftragen.
Die Auftragserteilung erfolgt durch die Einwohnergemeinde Baar phasenweise und schriftlich.

1.6	Honorarofferte

Angebotsgrundlage

- Angebotsgrundlage ist die SIA-Ordnung 108 / 2014, SIA 108-K / 2018

- Ausschreibung „Elektroingenieur“ Erweiterung Schule Sternmatt 1

- Planungsunterlagen des Büros HWM, Stand November 2019

Honorarberechnung

- Honorarberechnung nach den anrechenbaren Baukosten gemäss Kalkulationshilfe SIA 102-K / 2018 Art. 7.

- Die Parameter zur Honorarermittlung bleiben bis zum Projektabschluss unverändert. (Punkt 9.4 Parameter)

Aufwandbestimmende Baukosten

- Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt nach Art. 7.5 der Kalkulationshilfe SIA 102-K / 2018. Als Grundlage für die Bestimmung der aufwandbestimmenden Baukosten der Honorarofferte gilt die Grobkostenschätzung der Baukosten ± 25%.

- Die aufwandbestimmenden Baukosten sowie demgemäss die Honorierung werden auf der Basis des bereinigten und von der Einwohnergemeinde Baar genehmigten Kostenvoranschlages (± 10%) angepasst.

- Der Honorarvertrag wird durch den Auftraggeber phasenweise ausgelöst und separat vergütet. Die Kostenschätzung oder der Kostenvoranschlag bilden die Basis für die Honorierung der jeweils darauffolgenden Phase. Eine Rückbetrachtung der honorarberechtigten Bausumme über alle Phasen im Zusammenhang mit der Schlussabrechnung erfolgt nicht.

2	Allgemeine Bedingungen

2.1	Auftraggeberin

Auftraggeberin für das Verfahren ist die Einwohnergemeinde Baar, 
Abteilung Planung / Bau, Hochbau, Rathausstrasse 6, 6340 Baar.

2.2		Art des Verfahrens

Die Ausschreibung untersteht dem GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren gemäss Interkantonaler Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB).

2.3		Sprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Texte und Erläuterungen der Eingabeunterlagen müssen in deutscher Sprache abgefasst und eingereicht werden. 
Mündliche Auskünfte werden keine erteilt.

2.4		Ausschreibung

Die Ausschreibung "Elektroingenieur" wird im Amtsblatt des Kantons Zug vom Freitag 6. Dezember 2019 und auf der Plattform www.simap.ch publiziert.

2.5		Grundlagen und Verbindlichkeiten

Für die Ausschreibung " Elektroingenieur" gelten die Gesetze über die öffentliche Beschaffung.

Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 15. März 2001, Submissionsgesetz (SubG) des Kantons Zug vom 2. Juni 2005 und die Submissionsverordnung (SubV) des Kantons Zug vom 20. September 2005.

Mit der Einreichung der Unterlagen erklären die Teilnehmer die vorliegende Ausschreibung und die weiteren Unterlagen zum Verfahren für sich als verbindlich. In gleicher Weise ist es für die Veranstalterin bindend. Die Teilnehmer akzeptieren die Entscheide des Auswahlgremiums, auch jene in Ermessensfragen.

2.6		Teuerung

Preisanpassungen infolge Teuerung werden gemäss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung der SIA-Norm 126 "Preisänderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen" berechnet.

2.7	Nebenkosten

Für Kopien erfolgt die Vergütung in % der Honorarsumme plus MWSt. Für Reisekosten und die EDV ist keine zusätzliche Entschädigung vorgesehen.

2.8	Auswahlgremium

Das Auswahlgremium setzt sich wie folgt zusammen:
	-	Jost Arnold, Bauvorstand, Vorsitz
	-	Sandro Lang, Abteilungsleiter Planung / Bau
	-	Erwin Grob, Leiter Hochbau, Abteilung Planung / Bau
	-	Martin Leser, Projektleiter Hochbau, Abteilung Planung / Bau
	-	Claudio Waser, HWM, Luzern

Das Auswahlgremium behält sich vor, bei Bedarf weitere Experten beizuziehen.

2.9	Sekretariat für die Ausschreibung "Elektroingenieur"

Einwohnergemeinde Baar
Abteilung Planung / Bau
Martin Leser, Projektleiter Hochbau
Rathausstrasse 6
6340 Baar
martin.leser@baar.ch

2.10	Entschädigung

Für die Teilnehmer an der Ausschreibung "Elektroingenieur" wird keine Entschädigung ausgerichtet.

2.11	Verbindlichkeit des Angebots

Das einzureichende Honorarangebot ist verbindlich bis 6 Monate nach Eingabe.

2.12	Rechtsschutz

Der Gemeinderat Baar erlässt nach Abschluss des Verfahrens eine beschwerdefähige Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung.

2.13	Vorprüfung

Die Vorprüfung wird durch die Dienststelle Hochbau der Abteilung Planung / Bau durchgeführt. Verhandlungen werden keine geführt.

2.14	Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Anbieter behandeln alle Angaben vertraulich, die weder allgemein bekannt noch allgemein zugänglich sind.

3	Termine und Unterlagen

3.1	Terminübersicht

Freitag, 	06. Dezember 2019	Ausschreibung im Amtsblatt
Montag,	16. Dezember 2019	Fragenstellung
Freitag, 	10. Januar 2020	Fragenbeantwortung
Montag, 	03. Februar, 2020, 14.00 Uhr 	Eingabe der Unterlagen
Februar 2020 	Beurteilung und Entscheid
Frühling 2020	Start der Arbeiten

3.2	Fragenstellung / Fragenbeantwortung

Fragen zur Aufgabenstellung und zum Verfahren sind schriftlich an das Sekretariat für die Ausschreibung (Pkt. 2.9) bis Montag, 16. Dezember 2019, (Poststempel A-Post) zu stellen. Die Antworten zu allen eingegangenen Fragen, als verbindliche Ergänzung zur Ausschreibung, werden bis spätestens am Freitag, 10. Januar 2020, als Download bereitgestellt. Den Teilnehmern steht die Fragenbeantwortung zum Download auf 
www.baar.ch/bauprojekte der Gemeinde zur Verfügung.

3.3	Unterlagen zur Ausschreibung "Elektroingenieur"

Den Teilnehmern stehen die folgenden Unterlagen zum Download auf 
www.simap.ch zur Verfügung.

1	Unterlage A, Ausschreibung Elektroingenieur	Word/PDF
2	Unterlage B, Planungsunterlagen Stand November 2019	PDF
3	Unterlage C, Grobterminplan	PDF
4	Unterlage D, Organigramm	PDF

3.4	Einzureichende Unterlagen

Die Teilnehmenden haben nachfolgende Unterlagen einzureichen. 
Eingaben nur auf Datenträgern sind nicht erlaubt.

Unterlage A, Ausschreibung „Elektroingenieur“ komplett ausgefüllt und unterzeichnet mit Angaben zu:

-	Unternehmerblatt

-	Referenzen des Unternehmers

-	Schlüsselperson mit Referenzen

-	Auftragsanalyse

-	Erklärung zum Arbeitsschutz

-	Elektroingenieur -Honorar

-	Nebenkosten

Alle darüber hinaus eingereichten Unterlagen für Referenzen des Unternehmers oder der Schlüsselperson sowie für die Auftragsanalyse dürfen maximal Blätter Grösse A3 sein und sollen lose, nicht geheftet einreicht werden.

3.5	Anonymität Beschriftung

Die Ausschreibung "Elektroingenieur" wird nicht anonym durchgeführt.
Sämtliche einzureichenden Unterlagen sind verschlossen mit dem Vermerk 
"Erweiterung Schule Sternmatt 1 – Elektroingenieur " einzureichen.

3.6	Abgabetermin und Eingabeort

Abgabetermin für sämtliche Unterlagen	Montag, 03. Februar 2020, 14.00 Uhr

Die verschlossenen Abgabeunterlagen sind wie folgt zu adressieren:

"Erweiterung Schule Sternmatt 1 – Elektroingenieur "
	Einwohnergemeinde Baar
	Abteilung Planung / Bau
	Martin Leser, Projektleiter Hochbau
	Rathausstrasse 6
	6340 Baar

Für das rechtzeitige Eintreffen bei der Abgabestelle sind die Teilnehmenden selbst 	verantwortlich. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.
	Zu spät eintreffende Unterlagen werden von der Auswahl ausgeschlossen.

4	Auswahlkriterien

4.1	Eignungskriterien

Die Nichterfüllung der Eignungskriterien führt zum Ausschluss vom Verfahren.

-	Vollständig ausgefülltes "Unternehmerblatt"

-	Vollständig ausgefüllte und unterzeichnete "Erklärung/Bestätigung"

-	Nachweise gemäss "Erklärung/Bestätigung", Vorlage auf Verlangen

-	Erfahrung bei gleichwertigen oder ähnlichen Aufgabenstellungen sowie Minergie-P-ECO oder Minergie-A-Eco.

-	Nachweis der fachlichen, finanziellen, wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Leistungsfähigkeit des Ingenieurbüros. (im Unternehmerblatt ausfüllen)

-	Referenzen, bei welchen die Auftraggeberin die ordnungsgemässe Erbringung der in den letzten sieben Jahren erbrachten Leistungen überprüfen und Auskünfte einholen kann.

-	Einsetzbare Personalkapazität und Bescheinigung der beruflichen Befähigung 
der für die Ausführung des zu vergebenden Auftrages vorgesehenen verantwortlichen Personen.

-	Bei Arbeitsgemeinschaften müssen die technischen und wirtschaftlichen Eignungskriterien von allen ARGE-Mitgliedern erfüllt und die entsprechenden Nachweise beigebracht werden, (vgl. "Erklärung/Bestätigung").

-	Subplaner müssen die Eignungskriterien ebenfalls erfüllen und dürfen maximal 20% der offerierten Leistungen erbringen.

4.2 Konventionalstrafe

Bei Verstoss gegen die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie gegen die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemäss den allgemeinen Grundsätzen Art. 11 Bst. e und f der Interkantonalen Vereinbarung (IVöB), muss der Unternehmer der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe von 3 % der Werkvertragssumme, mindestens jedoch CHF 5'000.--, bezahlen. 
Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben vorbehalten.

4.3 Allgemeine Bedingungen

Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen" der Einwohnergemeinde Baar sind integrierender Bestandteil des Angebotes und des Honorarvertrages, sofern nicht ausdrücklich im gegenseitigen Einverständnis davon abgewichen wird.
Für den Werkvertrag gelten die Bestimmungen Art. 363 bis 379 OR.

4.4 Losaufteilung

Die Auftraggeberin behält sich grundsätzlich vor, den Auftrag in Lose aufzuteilen und an verschiedene Anbieterinnen und Anbieter zu vergeben.

4.5	Zuschlagskriterien

Schlüsselperson Projektleiter Elektroingenieur: 20%

- Referenzen der Schlüsselperson Projektleiter Elektro-Planer über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten in den letzten 7 Jahren. Es können auch Referenzobjekte angegeben werden, welche durch die Schlüsselperson bei einem früheren Arbeitgeber massgebend bearbeitet wurden oder aber bereits in den Referenzen des Anbieters aufgeführt sind.

- Für die Angaben ist die Unterlage A, Punkt 6.4 zu verwenden.

Auftragsanalyse: 30%

- Vorgehenskonzept in Bezug auf den zu leistenden Auftrag (Situation erfassen, Chancen, Risiken, kritische Erfolgsfaktoren, Ablaufkoordination und Termine). Der Anbieter verfasst eine Stellungnahme zum Umgang mit Ressourcen in Bezug auf den zu leistenden Auftrag. Darin wird die Organisation und Struktur des Planers mit Nennung der für die Vertragserfüllung vorgesehenen Personen und deren Funktion dargestellt.

- Die Analyse ist Gemäss Unterlage A Punkt 7 einzureichen.

Preis: 50%

- Offeriertes Honorar netto inkl. MWSt

- Die Offerte ist gemäss Unterlage A Punkt 9, Honorarangebot einzureichen.

5	Unternehmerblatt

5.1	Angaben der Anbieterin / des Anbieters

| Fachgebiet |  |
| --- | --- |
| Firmenbezeichnung |  |
| Adresse |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

| Kontaktperson |  |
| --- | --- |
| Rechtsform des Anbieters / der Anbieterin |  |
| Gründungsdatum / -jahr |  |
| Geschäftsdomizil |  |
| Haupttätigkeitsgebiet |  |

Hat ein QS-Zertifikat	 Ja,   Nr.	     	Datum	     
			 Nein

| Gesamtbestand / Betriebspersonal (Anzahl Personen) | Büro techn. | Büro kfm. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Büroinhaber/innen (nur einmal aufführen) |  |  |  |
| Fachingenieur/innen ETH/HTL/FH |  |  |  |
| Bauökonomen/innen |  |  |  |
| Dipl. Techniker/innen |  |  |  |
| Dipl. Bauleiter/innen |  |  |  |
| Bauleiter/innen |  |  |  |
| Zeichner/innen |  |  |  |
| Administration |  |  |  |
| Lehrlinge |  |  |  |

| Mitglied folgender Verbände |  |
| --- | --- |

5.2	Versicherung

Der Unternehmer erklärt, durch eine Berufshaftpflichtversicherung gegen Personen- und Sachschäden ausreichend versichert zu sein.

Versicherungsgesellschaft:

Police-Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:

| Personenschaden | CHF |  |
| --- | --- | --- |
| Sachschaden | CHF |  |
| Bautenschaden | CHF |  |
| Reine Vermögensschaden | CHF |  |
| Selbstbehalt | CHF |  |

ARGE haben sich objektspezifisch zu versichern. Der Nachweis ist vor Vertragsabschluss zu erbringen.

5.3	Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Gesamtumsatz in CHF (Elektro-Ingenieurleistungen) der letzten 5 Jahre 
und Gesamtbestand Betriebspersonals (festangestellt)

2018:  Gesamtumsatz (CHF):      ………….…….Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…..

2017:  Gesamtumsatz (CHF):      ………….…….Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…..

2016:  Gesamtumsatz (CHF):      ………….…….Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…..

2015:  Gesamtumsatz (CHF):      ………….…….Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…..

2014:  Gesamtumsatz (CHF):      ………….…….Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum	Die Anbietende 
	(Stempel, rechtsgültige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)

5.4	Angaben der Subunternehmer

| Fachgebiet |  |
| --- | --- |
| Firmenbezeichnung |  |
| Adresse |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

| Kontaktperson |  |
| --- | --- |
| Rechtsform des Anbieters / der Anbieterin |  |
| Gründungsdatum / -jahr |  |
| Geschäftsdomizil |  |
| Haupttätigkeitsgebiet |  |

Hat ein QS-Zertifikat	 Ja,   Nr.	     	Datum	     
			 Nein

| Gesamtbestand / Betriebspersonal (Anzahl Personen) | Büro techn. | Büro kfm. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Büroinhaber/innen (nur einmal aufführen) |  |  |  |
| Fachingenieur/innen ETH/HTL/FH |  |  |  |
| Bauökonomen/innen |  |  |  |
| Dipl. Techniker/innen |  |  |  |
| Dipl. Bauleiter/innen |  |  |  |
| Bauleiter/innen |  |  |  |
| Zeichner/innen |  |  |  |
| Administration |  |  |  |
| Lehrlinge |  |  |  |

| Mitglied folgender Verbände |  |
| --- | --- |

5.5	Versicherung

Der Unternehmer erklärt, durch eine Berufshaftpflichtversicherung gegen Personen- und Sachschäden ausreichend versichert zu sein.

Versicherungsgesellschaft:

Police-Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:

| Personenschaden | CHF |  |
| --- | --- | --- |
| Sachschaden | CHF |  |
| Bautenschaden | CHF |  |
| Reine Vermögensschaden | CHF |  |
| Selbstbehalt | CHF |  |

ARGE haben sich objektspezifisch zu versichern. Der Nachweis ist vor Vertragsabschluss zu erbringen.

5.6	Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Gesamtumsatz in CHF (Bau+Holzbauingenieurleistungen) der letzten 5 Jahre 
und Gesamtbestand Betriebspersonals (festangestellt)

2018:  Gesamtumsatz (CHF):      ………………Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…

2017:  Gesamtumsatz (CHF):      ………………Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…

2016:  Gesamtumsatz (CHF):      ………………Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…

2015:  Gesamtumsatz (CHF):      ………………Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…

2014:  Gesamtumsatz (CHF):      ………………Gesamtbestand Betriebspersonal:      …………..…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum	Die Anbietende 
	(Stempel, rechtsgültige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)

6	Referenzen der Unternehmungen 
(Eignungskriterium)

Die Referenzen sind pro Objekt auf einer A3 Seite (Querformat, einseitig 	bedruckt, lose, nicht geheftet) darzustellen. 
	Davon mind. ein Objekt mit unterschiedlicher Nutzung.
	Die Bausumme hat je Objekt mind. CHF 10.0 Mio. zu betragen.
	Fertigstellung innert der letzten sieben Jahre.

| 6.1 Referenzobjekt 1 |  |
| --- | --- |
| Adresse PLZ, Ort |  |
| Projektbeschrieb (in Stichworten) |  |
| Bausumme BKP 1 - 9, inkl. MWSt | CHF |
| Bausumme Elektroanlagen, inkl. MWSt | CHF |
| Unter öffentlichem Beschaffungswesen (Ja / Nein) | Ja, Nein |
| Referenz-Auskunft des Auftraggebers - Kontaktperson des Auftraggebers - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Architekturbüro des Projektes - Kontaktperson - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Planungsbeginn / Fertigstellung | / |
| Umfang und Art der geleisteten Arbeit (in Stichworten) |  |
| Aufgabenbeschrieb (in Stichworten) |  |

| 6.2 Referenzobjekt 2 |  |
| --- | --- |
| Adresse PLZ, Ort |  |
| Projektbeschrieb (in Stichworten) |  |
| Bausumme BKP 1 - 9, inkl. MWSt | CHF |
| Bausumme Elektroanlagen, inkl. MWSt | CHF |
| Unter öffentlichem Beschaffungswesen (Ja / Nein) | Ja, Nein |
| Referenz-Auskunft des Auftraggebers - Kontaktperson des Auftraggebers - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Architekturbüro des Projektes - Kontaktperson - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Planungsbeginn / Fertigstellung | / |
| Umfang und Art der geleisteten Arbeit (in Stichworten) |  |
| Aufgabenbeschrieb (in Stichworten) |  |

| 6.3 Referenzobjekt 3 |  |
| --- | --- |
| Adresse PLZ, Ort |  |
| Projektbeschrieb (in Stichworten) |  |
| Bausumme BKP 1 - 9, inkl. MWSt | CHF |
| Bausumme Elektroanlagen, inkl. MWSt | CHF |
| Unter öffentlichem Beschaffungswesen (Ja / Nein) | Ja, Nein |
| Referenz-Auskunft des Auftraggebers - Kontaktperson des Auftraggebers - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Architekturbüro des Projektes - Kontaktperson - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Planungsbeginn / Fertigstellung | / |
| Umfang und Art der geleisteten Arbeit (in Stichworten) |  |
| Aufgabenbeschrieb (in Stichworten) |  |

6.4	Schlüsselperson Projektleiter Elektro-Ingenieur 
	(Zuschlagskriterium)

| Name |  |
| --- | --- |
| Funktion / Ausbildung |  |
| Referenzobjekt 1 |  |
| Bausumme BKP 1 - 9, inkl. MWSt | CHF |
| Bausumme Elektroanlagen, inkl. MWSt | CHF |
| Funktionen und Aufgaben der Schlüsselperson bei diesem Objekt |  |
| Referenz-Auskunft des Auftraggebers - Kontaktperson des Auftraggebers - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Referenz-Auskunft des Architekturbüros - Kontaktperson des Architekturbüro - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |

Für die Beurteilung des Referenzobjektes muss mindestens eine Referenz-Auskunft pro Referenzobjekt in die Beurteilung einfliessen.

| Name |  |
| --- | --- |
| Funktion / Ausbildung |  |
| Referenzobjekt 2 |  |
| Bausumme BKP 1 - 9, inkl. MWSt | CHF |
| Bausumme Elektroanlagen, inkl. MWSt | CHF |
| Funktionen und Aufgaben der Schlüsselperson bei diesem Objekt |  |
| Referenz-Auskunft des Auftraggebers - Kontaktperson des Auftraggebers - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |
| Referenz-Auskunft des Architekturbüros - Kontaktperson des Architekturbüro - Funktion - Adresse - Telefon-Nr. der Kontaktperson - E-Mail der Kontaktperson |  |

Für die Beurteilung des Referenzobjektes muss mindestens eine Referenz-Auskunft pro Referenzobjekt in die Beurteilung einfliessen.

6.5	Genügende Verfügbarkeit und Qualifikation

Mit Abgabe des Honorarangebotes gewährt die Unternehmung ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvorhabens. Dies bezieht sich sowohl auf die allfällig angegebenen Subplaner als auch auf die vorgeschlagene Schlüsselperson.

7	Auftragsanalyse (Zuschlagskriterium)

Die Auftragsanalyse ist auf einer oder mehreren A3 Seiten 
(Querformat, einseitig bedruckt, lose, nicht geheftet) darzustellen.

1.	Was interessiert Sie an diesem Projekt und wo und wie können Sie Ihren entscheidenden Beitrag zu dessen Gelingen leisten?

2.	Bei drei von sechs Bauten handelt es sich um bestehende Gebäude, zwei davon sind denkmalgeschützt (Schultrakt + Hauswirtschaftstrakt) – Was erachten Sie als wichtig und richtig im Umgang mit der Bausubstanz?

3.	Wie werden die sichtbaren Bauteile (Abdeckungen von Schlaufdosen, WLAN, Decta Anschlüsse etc.), die vom Elektroingenieur projektiert werden bemustert?

4.	Erstellen Sie ein Vorgehenskonzept in Bezug auf den zu leistenden Auftrag (Situation erfassen, Chancen, Risiken, kritische Erfolgsfaktoren, Ablaufkoordination und Termine). Verfassen Sie eine Stellungnahme zum Umgang mit Ressourcen in Bezug auf den zu leistenden Auftrag. Darin wird die Organisation und Struktur des Planers mit Nennung der für die Vertragserfüllung vorgesehenen Personen und deren Funktion dargestellt.

8	Erklärung / Bestätigung der Anbieterin / des Anbieters

Verfahrensgrundsätze gemäss dem Gesetz über die öffentliche Beschaffung 
	(SubG) und der Verordnung über die öffentliche Beschaffung (SubV).

- Die Anbietende verpflichtet sich, für die Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, insbesondere die Bestimmungen über Löhne, Arbeitszeit, Lohnzuschläge, Sozialleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

- Des Weiteren verpflichtet sich die Anbietende, für Leistungen in der Schweiz die Gleichberechtigung von Mann und Frau, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit, einzuhalten.

- Bei Missachtung der vorstehenden Verpflichtungen schuldet die Anbietende der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe in der Höhe von 3% der Vertragssumme. Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben vorbehalten.

- Der Auftraggeberin steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlangen hat die Anbietende deren Einhaltung mittels Dokumenten nachzuweisen die nicht älter als ein Jahr sind.

- Werden die erwähnten Verfahrensgrundsätze nicht eingehalten, kann die Auftraggeberin die Anbietende vom Verfahren ausschliessen, den Zuschlag widerrufen oder nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe geltend machen.

- Im Weiteren erklärt die Anbietende, die Steuern und Sozialabgaben ordnungsgemäss und lückenlos bezahlt zu haben, sowie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit, BGSA, SA 822.41) vom 17. Juni 2005 dauernd vollumfänglich einzuhalten.

Mit der Unterschrift bestätigt die Anbietende die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklärt sich bereit sie auf Verlangen hin mit Dokumenten, die nicht älter als ein Jahr sind, zu belegen.

Die Anbietende ermächtigt die Veranstalterin alle in ihren Unterlagen gemachten Angaben zu überprüfen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum	Die Anbietende 
	(Stempel, rechtsgültige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)

9	Honorarangebot
	(Zuschlagskriterium)

9.1	Grundlagen
Angebotsgrundlage ist die SIA-Ordnung 108 / 2014, SIA 108-K / 2018
Ausschreibung „Elektroingenieur“ Erweiterung Schule Sternmatt 1, Planungsunterlagen des Büros HWM, Luzern, Stand November 2019
Grundlage für die Honorierung des Elektroingenieur ist unter anderem der in der Ausschreibung formulierte Projektbeschrieb sowie der Aufgaben- und der Leistungsbeschrieb.

9.2	Honorarberechnung

Honorarberechnung nach den anrechenbaren Baukosten gemäss Kalkulationshilfe SIA 108-K / 2018 Art. 7.

9.3	Aufwandbestimmende Baukosten

Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt nach Art. 7.5 der Kalkulationshilfe SIA 102-K / 2018. Als Grundlage für die Bestimmung der 
aufwandbestimmenden Baukosten der Honorarofferte gilt die aktualisierte Grobkostenschätzung der Baukosten ± 25% auf der Basis des Wettbewerbsprojektes.

Die aufwandbestimmenden Baukosten sowie demgemäss die Honorierung, werden auf der Basis des bereinigten und von der Einwohnergemeinde Baar genehmigten Kostenvoranschlages (± 10%) angepasst.

Der Honorarvertrag wird durch den Auftraggeber phasenweise ausgelöst und separat vergütet. Die Kostenschätzung oder der Kostenvoranschlag bilden die Basis für die Honorierung der jeweils darauffolgenden Phase. Eine Rückbetrachtung der honorarberechtigten Bausumme über alle Phasen im Zusammenhang mit der Schlussabrechnung erfolgt nicht.

Basierend auf der oben erwähnten Grobkostenschätzung werden die Erstellungskosten Elektroanlagen voraussichtlich ca. CHF 3.5 Mio (exkl. MWSt) betragen. 
Diese wird wie folgt aufgeteilt:

| BKP 23 Elektroanlagen | CHF 3.0 Mio |
| --- | --- |
| BKP 231 PV-Anlage | CHF 0.3 Mio |
| BKP 235 Sicherheitsanlage | CHF 0.2 Mio |
| Grobkostenschätzung: | CHF 3.5 Mio |

9.4	Parameter

Schwierigkeitsgrad	n	=	III
	Leistungsumfang	q	=	100 %
	Anpassfaktor	r	=	     
	Teamfaktor	i	=	     
	Faktor für Sonderleistung	s	=	     
	Z-Wert SIA 108 Jahrgang / Quantile	Z1	=	2018 / 0.5	0.07315
	Z-Wert SIA 108 Jahrgang / Quantile	Z2	=	2018 / 0.5	9.56300
	Grundfaktor für Stundenaufwand	p	=	0.136
	angebotener Stundensatz	h	=	CHF      /h	(Mittelsatz) 								exkl. MWSt

	Zeitaufwand ermittelt mit gewähltem Quantil	Tm	=	     (St)
	Zeitaufwand offeriert	Tm	=	     (St)
	prognostizierter Zeitaufwand	Tp	=	     (St)

9.5	Honorarermittlung

p=Z1+ Z2∛B		=	0.07315	+	9.56333.5 Mio	=	0.136

Tm	=		B	x	p100	x	n	x	100100	x	r	=

Tm	=	3'500'000.-	x	0.136100	x	      	x	100100	x	     	=		      h

Tp	=		Tm	x	i 							=

Tp	= 		     	x	     							=		      h

H	=		Tp	x	s	x	h					=

H	=		     	x	     	x	     			=	CHF

plus MwSt 7.7 %	=	CHF

Honorar Elektroingenieur			inkl. MwSt		= 	CHF	     *
	* Übertrag auf Titelseite

9.6	Bemerkung

Das Honorar deckt alle im Leistungsbeschrieb aufgeführten Arbeiten ab. Werden andere oder zusätzliche Leistungen gefordert, werden diese nach vorgängiger Ankündigung im Aufwand verrechnet.

9.7	Nebenkosten

Für Kopien erfolgt die Vergütung in % der Honorarsumme plus MWSt. Für
Reisekosten und die EDV ist keine zusätzliche Entschädigung vorgesehen.

Reisespesen:	keine zusätzliche Entschädigung
	Reisezeit:	wird nicht entschädigt
	Mahlzeiten: 	werden nicht entschädigt
	EDV:	keine zusätzliche Entschädigung

Die Einwohnergemeinde Baar behält sich vor, die Konditionen für Plots und Kopien zu verhandeln, insbesondere auch, wenn eine externe Reprounternehmung im Rahmen des Projektes beauftragt wird.

Nebenkosten Prozentsatz =       %

Geschätzter Betrag für Nebenkosten 	exkl. MWSt	CHF

plus MWSt 7.7 %	CHF

Geschätzter Betrag für Nebenkosten 	inkl. MWSt	CHF

(optional) Total Nebenkosten pauschal		CHF

10		Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Unterlagen mit dem Honorarangebot erklären die
Teilnehmenden sämtliche Bestimmungen dieser Ausschreibung als verbindlich.
Allfällige Streitigkeiten werden an den ordentlichen Gerichten entschieden. 
Als Gerichtsstand gilt einzig und ausschliesslich Zug.

11		Genehmigung

Die vorliegende Ausschreibung "Elektroingenieur" wurde vom Veranstalter und dem Auswahlgremium genehmigt.

Baar, 30. November 2019/Le

12		Anhang
Unterlage B, Planungsunterlagen Stand, November 2019
Unterlage C, Grobterminplan
Unterlage D, Organigramm