| DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Tiefbau |  |
| --- | --- |

1. Mai 2020

Angebot für Planerleistungen; Honorarangebot

Projekt:	Meisterschwanden IO; K 251

Werk/Bauvorhaben:	Umgestaltung Hauptstrasse

Art der Leistung:	Ingenieur als Gesamtleiter

Eingabetermin:	12. Juni 2020 (Datum des Poststempels)

Submissions-Nr.:	20200030

|  | Angebot | Bereinigung |
| --- | --- | --- |
| Total Honorarleistungen Ingenieur als Gesamtleiter | CHF | CHF |
| Total Honorarleistungen Vermessung | CHF | CHF |
| Total Optionale Leistungen | CHF | CHF |
| Zwischentotal 1 (Honorar brutto) | CHF | CHF |
| - ............. % Rabatt | CHF | CHF |
| Honorar netto | CHF | CHF |
| Nebenkosten .............% vom Honorar netto | CHF | CHF |
| Dokumentationskosten nach Aufwand | CHF 15'000 | CHF |
| Total Honorar netto und Nebenkosten | CHF | CHF |
| + 7.7 % MWST | CHF | CHF |
| Total Angebot netto/inkl. MWST | CHF | CHF |

Der Anbieter bestätigt mit seiner Unterschrift, von allen für seine Leistungserbringung relevanten Unterlagen, Bedingungen und rechtlichen Vorschriften Kenntnis genommen und sich mit den örtlichen und topographischen Gegebenheiten vertraut gemacht zu haben. Weiter hat er den Besteller auf alle aus seiner Sicht vorhandenen Mängel oder Unklarheiten des Projekts oder der Ausschreibungsunterlagen aufmerksam gemacht. Er bestätigt schliesslich, dass er für die vorgesehenen Arbeiten über die notwendigen technischen und fachlichen Kapazitäten verfügt.

Für die Verbindlichkeit und Richtigkeit des Angebots:

| Ort, Datum: |  | Stempel und Unterschrift(en) des Anbieters |
| --- | --- | --- |
| Auskunftsperson: |  |  |
| Telefon: |  |  |

# Honorierungsart und Erläuterungen dazu

Honorierungsart

Gemäss den Besonderen Bestimmungen für Planerleistungen Kapitel "Grundsätze für die Honorierung". Die Honorierung im Zeitaufwand ist mit einem Kostendach vorzusehen.

| 32 Bauprojekt | Globale |
| --- | --- |
| 33 Bewilligung/Auflage | Zeitaufwand mit Kostendach |
| 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | Globale |
| 51 Ausführungsprojekt | Globale |
| 52 Ausführung | Globale |
| 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Zeitaufwand mit Kostendach |
| Optionale Leitungen gemäss Kapitel "Weitere zu erbringende Leistungen" | Zeitaufwand mit Kostendach |

Honorarkalkulation

Das Angebot ist gemäss den Kapiteln in Besonderen Bestimmungen für Planerleistungen gegliedert in

Honorarleistungen Ingenieur als Gesamtleiter:

  - Kapitel 3.1 "Zu erbringenden Leistungen nach Norm SIA 103"

  - Kapitel 3.2 "Zu erbringende Leistungen nach Normalien und Weisungen Bauherrn"

  - Kapitel 3.3 "Weitere zu erbringende Leistungen;
A) Phasenunabhängige Vorgaben und Übertragung von Aufgaben des Bauherrn
B) Bauingenieurleistungen Strassenbau, Kunstbauten"

Honorarleistungen Vermessung:

  - Kapitel 3.3 "Weitere zu erbringende Leistungen;
C) Vermessungsarbeiten"

Optionale Leitungen:

  - Kapitel 3.3 "Weitere zu erbringende Leistungen;
D) Optionale Leistungen"

Es sind sämtliche Leistungen gemäss den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen vom 1. Mai 2020 einzurechnen.

# Honorarberechnung

Die Angaben in den grün hinterlegten Zellen sind durch den Auftraggeber vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Der Anbieter hat in den Tabellen der Honorarberechnung die gelb hinterlegten Felder auszufüllen.

## Stundenansätze für Leistungen im Zeitaufwand

| Honorarkategorie nach SIA | A | B | C | D | E | F | G | G3 | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenansätze brutto CHF/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Stundenansätze gelten für sämtliche Leistungen im Zeitaufwand.

Lernende 3. und 4. Lehrjahr maximal G3, Lernende 1. und 2. Lehrjahr maximal G2.

## Ingenieur als Gesamtleiter

|  |  | Anzahl Stunden nach Honorarkategorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phasen |  | A | B | C | D | E | F | G | G3 | G2 | Tarif | CHF |
| 32 | Bauprojekt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 33 | Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zeitaufwand |  |
| 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 51 | Ausführungsprojekt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 52 | Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 53 | Inbetriebnahme, Abschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zeitaufwand |  |
| Total Honorarleistungen Ingenieur als Gesamtleiter (exkl. MWST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Vermessung

|  |  | Anzahl Stunden nach Honorarkategorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phasen |  | A | B | C | D | E | F | G | G3 | G2 | Tarif | CHF |
| 32 | Bauprojekt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 33 | Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zeitaufwand |  |
| 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 51 | Ausführungsprojekt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 52 | Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Globale |  |
| 53 | Inbetriebnahme, Abschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zeitaufwand |  |
| Total Honorarleistungen Vermessung (exkl. MWST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Optionale Leistungen

|  |  | Anzahl Stunden nach Honorarkategorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phasen |  | A | B | C | D | E | F | G | G3 | G2 | Tarif | CHF |
| 32 | Bauprojekt | - | 40 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | Zeitaufwand |  |
| 33 | Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt | - | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | Zeitaufwand |  |
| 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | - | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | Zeitaufwand |  |
| 51 | Ausführungsprojekt | - | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | Zeitaufwand |  |
| 52 | Ausführung | - | 40 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | Zeitaufwand |  |
| 53 | Inbetriebnahme, Abschluss | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | Zeitaufwand |  |
| Total Optionale Leistungen (exkl. MWST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Nebenkosten

Übliche Nebenkosten des Beauftragten wie Telefon, Handy, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen sind im vereinbarten Honorar einzurechnen. Bürointerne Arbeiten, die kein Teil der Planungs- oder Bauleitungsleistungen sind, z. B. die Erstellung von Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.

## Reisekosten

Spesen für öffentliche und private Verkehrsmittel sowie für Unterkunft und Verpflegung sind als Bestandteil der Nebenkosten als Prozentsatz des Honorars netto zu offerieren und abzurechnen.

## Dokumentationskosten

Die zu liefernden Pläne und Unterlagen an den Auftraggeber, den Prüfingenieur und für die Bauausführung an den Unternehmer (normalerweise in 4-facher Ausführung) sind als Bestandteil der Nebenkosten als Prozentsatz des Honorars netto zu offerieren und abzurechnen. Arbeitskopien und Büroexemplare werden nicht entschädigt.

Die Kosten für Projektmappen und sonstige Dokumente wie Broschüren, Berichte usw., welche durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemäss der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Weisung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau " Vorgaben zur Honorierung der Leistungen im Planungsbereich" nach Aufwand vergütet. Ein geschätzter Betrag ist durch den Auftraggeber im Angebotsformular vorgegeben und darf nicht verändert werden. Dies betrifft insbesondere die benötigten Dokumentationen für die Vernehmlassung, die Auflage etc. Die in Rechnung gestellten Kosten sind so zu belegen, dass Datum, Lieferadresse, Plannummer, Stückzahl und Format ersichtlich sind.