Stadt Zürich
Tiefbauamt
Werdmühleplatz 3

8001 Zürich

Tel. 044 412 24 21
Fax 044 270 91 93
www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

| Bau Nr.: 14130 | Projekt: HardhofProjektname |
| --- | --- |
| Auftragsnummer TAZ: | 3515B-.14130.14 |
| Auftragsnummer ERZ: | 3515B-14130...24 |
| Vergabe: | Beschluss Nr. 663- vom 08.07.2020 |
| Titel: | Baudienstleistungen |
| Eingabetermin: | Mittwoch, 9. September 2020, 16.00 Uhr |

- Preiszusammenstellung

| Anbieter/Auftragnehmer: |  | Name: Adresse: |  |  |  | Telefon: E-Mail: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum Offerte/Vertrag: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusammenstellung Teilleistungen Offerte |  |  |  |  |  |  | Bereinigt / Vertrag |  |
| TAZ Tiefbauamt der Stadt Zürich total |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Phase 32 |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| ERZ Entsorgung + Recycling Zürich total |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
|  |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 32 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 32 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| GSZ Grün Stadt Zürich total |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Phase 41 bis 52 |  |  |  | Fr. |  |  |  |  |
| Zwischentotal |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Rabatt |  |  | % | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Zwischensumme |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Mehrwertsteuer 7.7 % |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
|  |  |  |  | Fr. |  |  | Fr. |  |
| Auftraggeberin / Eingabestelle für Offerte: Stadt Zürich, Tiefbauamt Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Angaben zur Ausschreibung für alle Verfahren

  - Projektleitung

Stadt Zürich
Tiefbauamt
Patrick Seitler

Werdmühleplatz 3
8001 Zürich

Vorname NameTel.: 044 412 23 33, E-Mail: patrick.seitler@zuerich.ch

  - Auftraggebende Stellen und Rechnungsadressen

| ☒ | Rechnungsadresse Stadt Zürich Tiefbauamt (3515) c/o Scan-Center der Stadt Zürich Postfach 8010 Zürich | ☒ | Stadt Zürich Wasserversorgung Rechnungswesen Hardhof 9, Postfach 1179 8021 Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| ☒ | Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser c/o Tiefbauamt der Stadt Zürich Werdmühleplatz 3 8001 Zürich | ☒ | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Kreditorenbuchhaltung Tramstrasse 35 8050 Zürich |
| ☒ | Verkehrsbetriebe Zürich Instandhaltung Infrastruktur Luggwegstrasse 65 8048 Zürich | ☒ | Dienstabteilung Verkehr Mühlegasse 18 8001 Zürich |
| ☒ | Grün Stadt Zürich Beatenplatz 2 8001 Zürich | ☒ | Verkehrsbetriebe Zürich Zentraler Rechnungseingang Luggwegstrasse 65 8048 Zürich |

  - Verfahrensart

im

Für freihändige Verfahren:

☐	es werden Konkurrenzofferten eingeholt

☐	es wird über die Angebote verhandelt

  - Verfahrens- und Projektsprache

Deutsch

  - Vergütung

Die Ausarbeitung des Angebotes wird nicht vergütet.

  - Zulassung von Arbeitsgemeinschaften

☒	Arbeitsgemeinschaften, bestehend aus maximal zwei Unternehmen, welche die Hauptleistungen erbringen, sind zugelassen. Die Angebotsabgabe desselben Unternehmens in mehreren Arbeitsgemeinschaften ist nicht zulässig.

☐	Arbeitsgemeinschaften sind nicht zugelassen.

  - Zulassung von Subunternehmer/-innen

Es steht den Anbietern/-innen frei, für Spezialaufgaben (z.B. Hydraulik, Vermessung, etc.) ausgewiesene Spezialisten als Subunternehmer/-innen beizuziehen.

Mehrfachbewerbungen von Subunternehmer/-innen sind zulässig.

  - Unternehmervarianten und Teilangebote

Unternehmervarianten oder Teilangebote sind nicht zugelassen.

  - Gültigkeit des Angebots

Sechs Monate ab Eingabetermin des Angebots.

Die Gültigkeit des Angebots verlängert sich um die Dauer eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens sowie 50 Tage über dessen rechtskräftigen Abschluss hinaus.

  - Einreichen des Angebots

Eingabetermin:	Mitttwoch, 9. September 2020, 16.00 Uhr

(Eingang bei der ausschreibenden Stelle! Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.)

Eingabeadresse:	Angebote im Einladungsverfahren oder offenen Verfahren sind per Internet (https://zuerich.ebau.ch) oder verschlossen im Couvert mit der Aufschrift «Preiseingabe über Ingenieurdienstleistungen ,Hardhof, Bau Nr. 14130.» beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, einzureichen.

(Persönliche Abgabe möglich: Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Büro AHV 406)

Angebote im freihändigen Verfahren sind mittels E-Mail an die Projektleitung gemäss Kapitel 2.1 einzureichen.

  - Vorbehalte

Die Vergabe steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständige städtische Instanz.

Der Vertrag steht unter Vorbehalt der rechtskräftigen Kreditbewilligung durch die zuständige städtische Instanz.

  - Phasenweise Beauftragung

Die Auftraggeberin behält sich vor, die Auftragserteilung nach Phasen bzw. Teilphasen auszulösen bzw. nachfolgende Phasen neu zu vergeben. Bei phasenweiser Auftragserteilung bleibt das Angebot des Zuschlagsempfängers für die weiteren Phasen bis zur Auslösung der letzten Phase verbindlich.

  - Rückgabe der Angebotsunterlagen

Sofern die Anbieterin / der Anbieter mit der Eingabe des Angebots nicht ausdrücklich die Rückgabe der Angebotsunterlagen verlangt, werden diese nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

  - Bedingungen für die Auftragsausführung

Die Bedingungen für die Auftragsausführung sind in den «Allgemeinen Vertragsbedingungen des Tiefbauamts der Stadt Zürich für Baudienstleistungen» (AVB TAZ BDL) festgelegt. Die aktuelle Version kann im Internet (Unterlagen für Ingenieurbüros) eingesehen werden.
http://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/fachunterlagen/ingenieurbuero.html

- Zusätzliche Angaben zur Ausschreibung für Einladungsverfahren oder offene Verfahren (nicht massgebend bei freihändigen Verfahren)

  - Zuschlagskriterien und zu erbringende Nachweise

Bewertung/Zuschlag

Die Bewertung der Kriterien erfolgt mit einer Punkteskala von null bis vier. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Punktzahl.

|  | Kriterium | Nachweis | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | Referenzen und Qualität |  |  |
|  | Firmenreferenzen* | Referenzen von mind. 3 und max. 5 qualitativ vergleichbaren Projekten (Bei einer Arbeitsgemeinschaft sind die Referenzen gesamthaft auszuwählen und zu bezeichnen.) |  |
|  | Personenreferenzen* | Beruflicher Lebenslauf und mind. 2 vergleichbare Referenzprojekte aller Schlüsselpersonen |  |
|  | * Die Auftraggeberin kann zudem stadtinterne Referenzen bei der Be- wertung miteinbeziehen. |  |  |
| ZK2 | Angebotspreis |  |  |
|  | Angebotspreis | Angebotspreis nach Zeitaufwand |  |
|  | Plausibilisierung der Angebote** | Stundenverteilung, Stundenmittelwert |  |
|  | ** Bei unplausibler Stundenverteilung auf Ingenieure und übriges Personal oder auf die Projektphasen kann die ausschreibende Stelle einen Ab- zug von 0.25 Punkten vornehmen. |  |  |
| ZK3 | Aufgabenanalyse | Analyse der Aufgabenstellung aus Sicht der Anbieterin / des Anbieters / Fachtechnischer Bericht (max. drei DIN-A4-Seiten) |  |
| ZK4 | Kapazität und Ausbildung Lernender |  |  |
|  | Pensum und Auslastung | Angaben zum Einsatz der Schlüsselpersonen und deren Verfügbarkeit über die Projektlaufzeit unter Berücksichtigung laufender und kurz bevorstehender Projekte |  |
|  | Lernende | Anzahl Mitarbeitende, Anzahl Lernende |  |

  - Offertöffnung / Mitteilung des Zuschlags

Die Angebotsöffnung ist nicht öffentlich. Bei Einladungsverfahren oder offenen Verfahren kann das Öffnungsprotokoll unter http://zuerich.ebau.ch oder auf Verlangen bei der ausschreibenden Stelle eingesehen werden.

Der Zuschlagsentscheid wird den AnbieterInnen mittels E-Mail (über ebau) oder per Brief mitgeteilt und im offenen Verfahren unter www.simap.ch publiziert.

  - Zulassung zum Verfahren

Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte oder nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote (bei Interneteingabe gilt die Verwendung des Benutzernamens, des Passworts und des Signaturcodes als Unterschrift) werden bei der Vergabe nicht berücksichtigt. Das gleiche gilt, wenn Nachweise, Beilagen oder verlangte Angaben fehlen oder wenn Änderungen am Ausschreibungstext vorgenommen werden.

Änderungen der von der Auftraggeberin vorgegebenen Angebotsparameter führen zum Ausschluss aus dem Verfahren.

Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen nur an Anbieter/-innen, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen sowie die Lohngleichheit für Frau und Mann gewährleisten und den Verhaltenskodex für Vertragspartner/-innen der Stadt Zürich einhalten (siehe dazu Ziffer 16).

Im Übrigen gelten die Ausschlussgründe gemäss § 4a Beitrittsgesetz zur IVöB vom 15. März 2001, BeiG, LS 720.1.

  - Auskünfte während der Ausschreibung

Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich an die Projektleitung (siehe Kapitel 2.1) zu richten.

Die Beantwortung der eingegangenen Fragen wird allen Anbietenden unter Anonymisierung der Fragesteller zugestellt.

  - Termine

|  | Datum |
| --- | --- |
| Download der Ausschreibungsunterlagen | ab 31.07.2020 |
| Einsicht in weitere technische Unterlagen (auf Voranmeldung) | ab 10.08.2020D |
| Einreichung von Fragen | 07.08.2020 |
| Beantwortung von Fragen | 14.08.2020 |
| Eingabetermin für die Offerte | 09.09.2020 |
| Offertöffnung | 09.09.2020 |
| Mitteilung des Vergabeentscheides | November 2020 |

- Zusätzliche Angaben zur Ausschreibung für offene Verfahren (nicht massgebend bei freihändigen oder Einladungsverfahren)

  - Zulassung der bisherigen Projektverfasser

Die Projektverfasserin in bisherigen Projektphasen, die Firma SNZ Planer und Ingenieure AG, ist zum Verfahren .

☒	die erarbeiteten Unterlagen sind dieser Submission beigelegt

☐	die erarbeiteten Unterlagen können eingesehen werden (auf Voranmeldung, gemäss Kapitel 3.5)

  - Eignungskriterien und zu erbringende Nachweise

|  | Kriterium | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| EK1 | Für das Vorhaben geeignete Organisationsstruktur | Projektbezogenes Organigramm mit Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder und deren Funktionen |
| EK2 | Für das Vorhaben ausreichende Erfahrung | Referenzen von mind. 3 qualitativ vergleichbaren Projekten der Anbieterin oder der beschäftigten Personen (Bei einer Arbeitsgemeinschaft sind die Referenzen gesamthaft auszuwählen und zu bezeichnen.) |

  - Zusatzauftrag gemäss § 10 Abs. 1 lit. g Submissionsverordnung des Kantons Zürich

Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich vor, einen neuen gleichartigen Auftrag, der sich auf diesen Grundauftrag bezieht und im offenen Verfahren vergeben wurde, freihändig zu vergeben.

- Beschrieb des Projekts

  - Ausgangslage und Projektziele

Ausgangslage / Auslöser

Die bestehende Gleisanlage im Hardhof-Areal stammt aus den Jahren 1975/1976 und ist an ihrem Lebensende angelangt, sodass aus Gründen der Betriebssicherheit eine Sanierung dringend erforderlich ist.

Die Strecke wird durch die Linie 17 Richtung Werdhölzli befahren. Die Linie 8 endet an der Haltestelle «Hardturm» und wendet dort Richtung Innenstadt.

Die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ beabsichtigen im Jahr 2021, im Abschnitt Wendeschleife Hardturm bis Tüffenwies die Gleise grösstenteils in alter Lage zu erneuern. In den Bereichen der Haltestellen «Hardturm», «Hardhof» und «Tüffenwies» wird die Gleislage angepasst, um die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes zu erfüllen. Auf Grund der neuen Gleislage muss im vorliegenden Projekt auch die Fahrleitungsanlage angepasst werden. Deshalb werden bestimmte Fahrleitungsmasten einschliesslich deren Fundamente neu versetzt

Aufgrund der Gleisanpassungen passen diverse Werke ihre Leitungsführungen an. Die Werke erneuern ebenfalls teilweise ihre Leitungen im  Projektperimeter. GSZ nimmt im Projektperimeter verteilt Ersatzpflanzungen vor.

Ergänzende Angaben finden sich in den Beilagen:

- Projekt-/Aufgabenbeschrieb VBZ

- Technischen Bericht PGV

- Umweltbericht PGV

- Sicherheitsbericht PGV

Projektziele

Die Bauherrschaft verfolgt mit dem vorliegenden Projekt die nachfolgenden übergeordneten Ziele:

☒	Sanierung der Gleisanlage, aufgrund der erreichten Lebensdauer, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten sowie um die aktuellen Grundwasserschutzvorschriften einzuhalten und den Schutz des Grundwassers zu verbessern

☒	Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz Tramhaltestellen Hardhof und Tüffenwies

☒	Sanierung der Sicherungsanlage beim Bahnübergang Hardhof sowie Anpassung an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben

Projektbewilligung

☐	das Projekt wurde mit Beschluss bewilligt.

☒	die Projektbewilligung ist noch ausstehend.
Die Bewllligung durch das Bundesamt für Verkehr wird im September 2020 erwartet.

Kreditbewilligung

☒	der Kredit wurde mit STR-Beschluss Nr. 663 vom 08.07.2020 bewilligt.

☐	die Kreditbewilligung ist noch ausstehend.

  - Perimeter

☒	Stadtkreis:	9

Quartier: 	Altstetten

☒	Gemäss Bauprojekt des Ingenieurbüros SNZ Ingenieure und Planer AG

vom Juni 2020.

  - Beschrieb der Massnahmen (Auftraggebende Stellen)

Tiefbauamt (TAZ)

☒	Erneuerung Oberfläche

☐	Neugestaltung Oberfläch

Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)

☒	Erneuerung Abwasserkanal

☐	Erneuerung/Ausbau Fernwärme

Wasserversorgung Zürich (WVZ)

☒	Erneuerung Wasserleitungen

Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ):

☒	Erneuerung Gleise

☒	Erneuerung Haltestelleninfrastruktur/Werkleitungen

☒	weitere Ausführungen gemäss Projekt-/Aufgabenbeschrieb VBZ (Beilage)

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz):

☒	Erneuerung/Ausbau Anlagen Netz

☒	Erneuerung/Ausbau Anlagen öffentliche Beleuchtung

Dienstabteilung Verkehr (DAV):

☒	Erneuerung/Ausbau Anlagen Netz

☐	Erneuerung/Ausbau LSA

☐	weitere Ausführungen gemäss Pflichtenheft DAV

Weitere Beteiligte:

☒	Energie 360°

  - Termine

Siehe Terminprogramm, Beilage D.

- Grundlagen

- Die im Folgenden mit ☒ bezeichneten Grundlagen stehen zur Verfügung:

  - Baugrund

- ☒	Baugrundarchiv

Im Baugrundarchiv sind folgende Unterlagen zum betroffenen Baugebiet vorhanden:

☒	Rammsondierungen

☒	Sondierbohrungen

☒	kombinierte Sondierungen

☒	geologische Profile

- ☒	Baugrunduntersuchungen

☐	Geologische Baugrunduntersuchungen sind noch durchzuführen.

☒	Es sind Baugrunduntersuchungen früherer Bautätigkeiten vorhanden.
Ergänzende Angaben finden sich in der Beilage Umweltbericht.

☐	Es sind keine Baugrunduntersuchungen vorgesehen.

- ☒	Altlasten

☒	Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen.
Ergänzende Angaben finden sich in der Beilage Umweltbericht PGV.

☐	Sanierungsbedürftiger belasteter Standort.

☐	Prioritär untersuchungsbedürftiger belasteter Standort.

☐	Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort.

☐	Überwachungsbedürftiger Standort.

☐	Es liegen keine Angaben zu Altlasten im Kataster der belasteten Standorte vor.

  - Hydrologie

- ☒	Grundwasserschutzzonen

☐	Das betroffene Baugebiet befindet sich nicht in einer Grundwasserschutzzone.

☒	Das betroffene Baugebiet befindet sich in den Grundwasserschutzzonen: S1/S2/ S3
Ergänzende Angaben finden sich in der Beilage Umweltbericht PGV.

- ☒	Gewässerschutzbereiche

☐	Das betroffene Baugebiet liegt nicht in einem Gewässerschutzbereich.

☒	Das betroffene Baugebiet liegt im Gewässerschutzbereich: Ao/Au

  - Strassenbau

- ☐	Überkommunale Festsetzungen (Strassen- , Radweg- und Fusswegklassierungen)

- ☐	Ausnahmetransportrouten

- ☒	Verkehrslastklassen gemäss SN 640 320

Gesamter Projektperimeter	T1/T2

- ☒	Materialtechnische Zustandserfassungen

☒	Es wurden materialtechnische Zustandserfassungen durchgeführt: 
Ergänzende Angaben finden sich in der Beilage Umweltbericht/Umweltverträglichkeitsbericht.

☐	Im betroffenen Baugebiet wurden keine materialtechnischen Zustandserfassungen durchgeführt.

  - Kanalbau

- ☒	Projektdefinition ERZ

☐	Die Projektdefinition ERZ liegt vor. Datum:

☒	Die Projektdefinition ERZ liegt noch nicht vor, keine erforderlich.

- ☐	Genereller Entwässerungsplan GEP

Berechnungsgrundlagen Ist-Zustand vom:

Berechnungsgrundlagen Prognose-Zustand vom:

- ☐	Baulicher Kanalzustand

Inspektionsprotokolle der öffentlichen Kanäle vom:

Inspektionsprotokolle der Grundstückanschlussleitungen vom:

Inspektionsprotokolle der Sammler und -ableitungen vom:

Inspektionsprotokolle der unbekannten Einspitze vom:

- ☐	Hydraulische / materialtechnische Vorstudien

☐	Es wurden hydraulische Vorstudien durchgeführt.

☐	Es wurden materialtechnische Vorstudien durchgeführt.

☒	Es wurden keine Vorstudien durchgeführt.

☐	GAL-Ordner

  - Verkehrsbetriebe VBZ

- ☒	Projekt-/Aufgabenbeschrieb VBZ
für Planerleistungen Ingenieur SIA Phase 4 und 5, 14130 Hardhof (Beilage)

  - Dienstabteilung Verkehr DAV

- ☐	Pflichtenheft DAV

  - Gesamtprojekt

- ☒	Technischer Bericht
Gleisersatz Hardturm bis Tüffenwies, Plangenehmigungsprojekt (Beilage)

- ☒	Pläne

Plan Nr.	Titel		Datum

5038-201 	Strassenbau / Gleisbau	Situation 1:200 	02.06.2020

5038-202  	Strassenbau / Gleisbau 	Situation 1:200 	02.06.2020

5038-203  	Strassenbau / Gleisbau 	Situation 1:200 	02.06.2020

5038-204  	Strassenbau / Gleisbau 	Situation 1:200 	02.06.2020

5038-205  	Strassenbau / Gleisbau 	Situation 1:200 	02.06.2020

5038-211  	Werkleitungen 	Situation 1:200 	04.06.2020

5038-212 	Werkleitungen 	Situation 1:200 	04.06.2020

5038-213  	Werkleitungen 	Situation 1:200 	04.06.2020

5038-214  	Werkleitungen 	Situation 1:200 	04.06.2020

5038-215  	Werkleitungen 	Situation 1:200 	04.06.2020

5038-231  	Haltestellenplan Tüffenwies 	Situation 1:100 	04.06.2020

5038-232  	Haltestellenplan Hardhof	Situation 1:100 	04.06.2020

5038-233  	Haltestellenplan Hardturm	Situation 1:100 	04.06.2020

5038-234  	Haltestellenplan Hardturm (Tramlinie 8)	Situation 1:100 	04.06.2020

5038-241	Baupiste		Situation 1:500	04.06.2020

5038-281	Strassen- / Werkleitungs- / Gleisbau	Normalprofile A, B,C 1:50	04.06.2020

5038-282	Strassen- / Werkleitungs- / Gleisbau	Normalprofile D, E 1:50	04.06.2020

5038-283	Strassen- / Werkleitungs- / Gleisbau	Normalprofile F, G 1:50	04.06.2020

5038-285	Baupiste		Normalprofil, Detail 1:50	04.06.2020

5038-292	Entleerungsschacht WVZ E 3	Detailplan 1:20	04.06.2020

5038-293	ERZ Kammer KE 112536	Detailplan 1:20	04.06.2020

5038-294	ERZ Kammer KE 112537	Detailplan 1:20	04.06.2020

  - Weitere Grundlagen

☒	Umweltbericht PGV (Beilage)

☒	Sicherheitsbericht PGV VBZ (Beilage)

☒	Projektorganisation Phase Realisierung (Beilage)

- Leistungsumfang

Der Leistungsumfang richtet sich nach der Ordnung SIA 103 «Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen» (Ausgabe 2014) mit den folgenden Präzisierungen:

  - Leistungsmodule

Folgende mit x bezeichnete Leistungsmodule sind zu offerieren.

Bei den mit (x) bezeichneten Teilphasen wird die Projektierung (Fachplanung) durch das Werk selbst durchgeführt. Die zu offerierenden Leistungen beinhalten lediglich Koordinationsaufgaben mit dem betreffenden Werk sowie die Übernahme und Darstellung des Teilprojektes im koordinierten Planwerk. Zusätzliche Leistungen für Werke werden mit separatem Leistungsverzeichnis bzw. separatem Auftrag bestellt.

|  | Projektbeteiligte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilphasen gem. SIA LHO 103 (2014) | VBZ | ewz | WVZ | TAZ | DAV | ERZ | GSZ |
| 32 Anteil Bauprojekt 1) | X |  | X | X |  |  |  |
| 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | (X) | X | X | X | X | X | X |
| 51 Ausführungsprojekt | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 Ausführung, Bauleitung | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 Ausführung, Änderungswesen, + Dokumentation, Abgabeakten | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 Inbetriebnahme, Abschluss 2) |  |  |  |  |  |  |  |

1) Falls das Bauprojekt bereits vorliegt, ist dieses im Rahmen der Projektübernahme durch die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer zu verifizieren und gegebenenfalls anzupassen. Hierfür wird, falls dies entsprechend bezeichnet wird, ein angemessener Leistungsanteil separat vergütet.

2) Die Phase 53 Inbetriebnahme und Abschluss wird nicht separat vergütet. Die Abgabeakten gelten als Grundleistung der Phase 52.

Die Submission der Gleisbauarbeiten erfolgt durch die VBZ gemäss Schnittstellenkonzept TAZ/VBZ.

  - Grundleistungen

In Ergänzung zur Ordnung SIA 103 «Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen» (Ausgabe 2014) gelten die folgenden Leistungen stets als Grundleistungen, welche im Angebot einzurechnen sind und nicht separat entschädigt werden:

- Monatliche Abgabe eines Controllingreports der Projektierungs- und Bauleitungsleistungen inklusive Endkostenprognose

- Beschaffung und Aktualisierung von Plangrundlagen (CAD-Plangrundlagen können zum Teil übernommen werden), Erhebung und Aktualisierung der bestehenden Werkleitungen

- Bestandesaufnahme und Plandarstellung von Bauten und anderen festen Einrichtungen, Belägen, Abschlüssen, Treppen, Mauern, Zäunen, Eingängen, Zufahrten, Vegetation, Ausrüstung, Ausstattung etc. im öffentlichen und im angrenzenden privaten Grund samt den notwendigen Feldaufnahmen inkl. laufende Überprüfung und Aktualisierung der Plangrundlagen

- Formulierung der Problemstellung (Situations- und Potenzialanalyse)

- Aufstellung eines Zielsystems und entsprechenden Bewertungskriterien

- Aufnahme der Markierung und Signalisation vor Ort sowie Aufzeichnung der bestehenden und der neuen Situation gemäss Angaben der Dienstabteilung Verkehr

- Darstellung des Projektes in Plänen gemäss der Wegleitung Plandarstellung des TAZ (Situation Mst. 1:200/1:500, Normal- und Querprofile Mst. 1:50, Längenprofile Mst. 1:200/50, Pläne Spezialbauwerke Mst. 1:20, Belagspläne etc.) und in Berichten (, Technischer Bericht, hydraulische Nachweise, etc.)

- Überarbeitung des des technischen Berichts unter Berücksichtigung der zum Schutz der Umgebung (Baugrund, Strassen, Gebäude usw.) notwendigen Vorkehrungen

- Aufnahme und Dokumentation von Schäden an Gebäuden, Treppen, Mauern usw. auf angrenzendem Privatgrund vor Baubeginn

- Aufgaben gegenüber Grundeigentümern im hoheitlichen Sinn als Vertreter von ERZ für Beratungen bei zu sanierenden Grundstückanschlussleitungen und die Erwirkung der Auftragsvergabe zur koordinierten Ausführung der Bauarbeiten gehen zulasten ERZ und werden mit separater Honorarposition pauschal für den gesamten Auftrag vergütet. Leistungen für die Sanierung von schadhaften Grundstückanschlussleitungen gehen zulasten der jeweiligen Grundeigentümer und sind mit diesen in einem separaten Auftrag zu regeln. Dazu gehören im Wesentlichen die Erstellung von Plangrundlagen, das Einholen und Prüfen von Preisangeboten, die Bauleitung und die Rechnungskontrolle.

- Überprüfung und Aktualisierung der Signalisation sowie Aufzeichnung der bestehenden und der neuen Situation gemäss Angaben der Dienstabteilung Verkehr

- Kotierung der Oberfläche und Anpassung der Strassenentwässerung samt den nötigen Feldaufnahmen

- Planung und Dokumentation des Bauablaufs unter Berücksichtigung der provisorischen Verkehrsführung, Erstellung eines Bauprogramms unter Einbezug der zuständigen Dienststellen

- Projektierung und Darstellung allfälliger Provisorien für die Ver- und Entsorgungsleitungen und der Hausanschlüsse während des Baus

- Aufstellen des generellen Terminprogramms und Koordination der am Bau beteiligten Stellen (Werke, VBZ, Dienstabteilung Verkehr, Grün Stadt Zürich, private Telekommunikationsunternehmen, Private)

- Planung und Projektierung allfälliger Massnahmen gemäss Baurichtlinie Luft (BAFU, 1. September 2002)

- Überarbeitung und Ergänzung von Bestandesplänen (Archivplänen) und anderen Dokumentationen

- Inhaltliche Projektkoordination (Übernahme und Darstellung in Plänen von Werk- und Drittprojekten, Koordination in Lage und Höhe mit den Projekten von TAZ und ERZ, ggf. Rücksprache und Abstimmung bei Konflikten)

- Erstellen von Zahlungsplänen

- Mithilfe bei der Angebotsbesprechung

- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten

- Plandarstellung mit CAD gemäss der Wegleitung Plandarstellung» des Tiefbauamtes der Stadt Zürich

- Mithilfe bei Öffentlichkeitsarbeit und Informationsanlässen

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden und Kommissionen

- Organisation, Teilnahme und Protokollführung an den periodischen Projektierungssitzungen

- Absteckung der Hauptachsen und der Werkleitungsgräben sowie Kontrolle der Detailabsteckung des Unternehmens

- Erarbeitung eines objektbezogenen Qualitätssicherungssystems sowie deren Umsetzung mittels eines Kontrollplans. Der QS-Ordner ist durch die Bauleitung laufend nachzuführen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Resultate thematisch in einer nachvollziehbaren Form zu ordnen.

- Prüfung von Regie- und Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer / die Auftragnehmerin sowie Vorlage der visierten Unterlagen zur Genehmigung durch die Stadt (Finanzkompetenz: siehe AVB TAZ BDL)

- Wöchentliches Sammeln der Tagesrapporte des Unternehmers / der Unternehmerin

- Organisation, Teilnahme und Protokollführung an den 7 bis  Bausitzungen

- Monatliche Werkvertragsüberwachung gemäss Formular TAZ inklusive Beurteilung von Projektrisiken

- Erstellung der Abgabeakten für die VBZ und das BAV, Pläne ausgeführtes Bauwerk sind spätestens 6 Monate nach Abschluss der Baustelle zu Einreichung beim BAV bei der GPL einzureichen.

- Die Pläne des Ausführungsprojekts werden durch das Ingenieurbüro laufend nachgeführt. Die Wegleitung «Abgabeakten» für Planerbüros von TAZ und ERZ ist zu berücksichtigen.

  - Projektspezifische Leistungen

Die in der folgenden Zusammenstellung bezeichneten projektspezifischen Ingenieurleistungen sind in der Offerte als Ergänzung zu den in der Ordnung SIA 103/2014 bzw. unter Ziff. 7.2 definierten Grundleistungen einzurechnen und werden nicht separat entschädigt.

### Bauprojekt

| ☒ | Überprüfung und Aktualisierung der zur Verfügung gestellten Projektunterlagen |
| --- | --- |
| ☐ |  |

### Bewilligungsverfahren

| ☐ | Erstellung bzw. Zusammenstellung der Unterlagen für Konzessions- und andere Gesuche sowie für übergeordnete Entscheidinstanzen (z.B. Gemeinderat) |
| --- | --- |
| ☐ |  |

### Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

| ☒ | Erstellen von Detailunterlagen für Provisorien, Verkehrsführungen, Bauphasen |
| --- | --- |
| ☒ | Fachliche und rechnerische Überprüfung von Bauunternehmervarianten (vorbehalten bleiben Fälle mit ausserordentlichem Aufwand, in welchen vorgängig und schriftlich eine Zusatzleistung vereinbart werden kann) |
| ☒ | Mitwirken bei submissionsrechtlichen Beschwerden |
| ☒ | Teilnahme der Projektsteuerungssitzung |
| ☐ |  |

### Ausführungsprojekt

| ☒ | Erstellung von Überwachungs- und Massnahmenplänen |
| --- | --- |
| ☒ | Erstellen einer Risikomatrix inklusive Bewertung der Risiken und Planung allfälliger Massnahmen |
| ☒ | Teilnahme und Protokollführung der Projektsteuerungssitzung |
| ☐ |  |

### Ausführung

| ☒ | Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (einschliesslich Verkehrsführung und Provisorien) |
| --- | --- |
| ☐ | Bei unterirdischem Rohrvortrieb: Setzungsmessungen an der Oberfläche über dem Vortrieb |
| ☒ | Organisation von Setzungsmessungen an bestehenden Bauten und Beurteilung der Resultate |
| ☒ | Organisation von Erschütterungsmessungen an bestehenden Bauten und Beurteilung der Resultate |
| ☒ | Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation. Die Fotos sind zu beschriften sowie in digitaler Form zu speichern und auf Wunsch der Stadt in physischer Form abzuliefern. |
| ☐ |  |

### Inbetriebnahme, Abschluss

| ☐ | Gegenüberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten und Honorare des gesamten Perimeters |
| --- | --- |
| ☒ | Erstellung von Pflege- und Unterhaltsplänen |
| ☐ |  |

- Honorarberechnung

Die Berechnung des Honorars dieser Offerte / dieses Vertrages erfolgt

| ☐ | nach dem effektiven Zeitaufwand, Vergütung nach Qualifikationskategorien, siehe 9.1. |
| --- | --- |
| ☒ | nach dem effektiven Zeitaufwand, Vergütung nach mittleren Ansätzen, siehe 9.2. |
| ☐ | nach dem geschätzten Zeitaufwand, Vergütung nach mittleren Ansätzen, siehe 9.3. |

  - Indikative Kostenschätzung für die Bauleistungen

Die Kostenschätzung der Bausummen wurde exkl. Regie und Unvorhergesehenes ermittelt. Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Angabe.

| Projektbeteiligte | Beträge Fr. exkl. MWST |
| --- | --- |
| VBZ Verkehrsbetriebe Zürich TAZ Tiefbauamt | 4'110'000 1'640'000 |
| ERZ Entsorgung+Recycling Zürich | 95'000 |
| WVZ Wasserversorgun Zürich | 505'000 |
| DAV Dienstabteilung Vekehr | 190'000 |
| ewz Elektrizitätswerk Zürich | 190'000 |
| GSZ Grün Stadt Zürich | 60'000 |
| Total | 6'790''000 |

- Erläuterungen zu den Honorarberechnungsarten

  - Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand nach Qualifikationskategorien mit maximalem Kostendach (für Studien- und Kleinaufträge in allen Phasen sowie für freihändige Verfahren für die Phasen 21, 31 und 32)

Es ist ein maximales Kostendach anzubieten. Pauschalangebote sind nicht zugelassen.

Die Berechnung des maximalen Kostendachs erfolgt nach der von der Auftragnehmerin ermittelten maximalen Stundenanzahl je Qualifikationskategorie. Die Honorarabrechnung erfolgt nach dem effektiven Zeitaufwand innerhalb der ermittelten maximalen Stundenzahl.

Die Stundenansätze sind im Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17. Januar 2018 festgelegt.

Bei der Abrechnung nach Qualifikationskategorien werden die Ansätze der jeweiligen Kategorie (in der Regel max. Kat. B, in begründeten Ausnahmefällen Abweichung möglich) nur vergütet, wenn es sich um eine Arbeit handelt, welche entsprechende Anforderungen stellt.

Detailberechnung mittels Beilage A1.

  - Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand nach mittleren Ansätzen (für offene Verfahren in allen Phasen sowie Einladungsverfahren für die Phasen 21, 31 und 32)

Es ist ein maximales Kostendach anzubieten. Fallweise werden auch Pauschalangebote zugelassen (wird in der Preiszusammenstellung auf der Titelseite durch den Auftraggeber definiert)

Die Berechnung des maximalen Kostendachs erfolgt nach der von der Auftraggeberin vorgegebenen maximalen Stundenanzahl nach mittleren Ansätzen. Die Honorarabrechnung erfolgt nach dem effektiven Zeitaufwand innerhalb der vorgegebenen maximalen Stundenzahl.

Falls eine pauschale Abrechnung vereinbart wird, erfolgt diese unabhängig vom effektiv geleisteten Zeitaufwand. Die Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand dient lediglich der Herleitung der Höhe der pauschalen Vergütung.

Detailberechnung mittels Beilage A2.

Kostendach:

Die vorgegebene Stundenanzahl versteht sich als maximal verfügbarer Zeitaufwand (maximales Kostendach). Die vorgegebene Stundenanzahl darf nicht verändert werden.

Im verfügbaren Zeitaufwand sind sämtliche zur Auftragserfüllung erforderlichen Leistungen gemäss

- SIA 103 «Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen» (Ausgabe 2014)

- Leistungsumfang (siehe Kapitel 7)

enthalten.

Allfällige Zuschläge für Tragkonstruktionen sowie erforderliche Nachteinsätze (22.00 bis 05.00 Uhr) und Wochenendeinsätze sind ebenfalls eingerechnet, resp. innerhalb des Kostendachs enthalten.

Stundenaufteilung:

Der Anbieter verteilt die vorgegebenen Stunden auf Ingenieure und übriges Personal. Die Stundenaufteilung auf die Projektphasen darf nur nach schriftlicher Genehmigung durch den GPL-TAZ verschoben werden.

Ausgeschriebene Stunden für Zusatzleistungen:

In der vorgegebenen Stundenzahl sind 10% Reserven für Projektänderungen und Unvorhergesehenes eingerechnet respektive innerhalb des Kostendaches enthalten. Diese Stunden dürfen nur nach Genehmigung durch den PL-TAZ verwendet werden (Bestellung von Zusatzleistungen). Dies ist entsprechend im monatlichen Controllingreport durch den Zuschlagsempfänger auszuweisen (siehe auch Kapitel 7).

  - Honorarberechnung nach dem geschätzten Zeitaufwand nach mittleren Ansätzen

- (für freihändige und Einladungsverfahren für die Phasen 41 bis 53)

Es ist ein Pauschalangebot anzubieten.

Die Berechnung des Honorars erfolgt nach der von der Auftragnehmerin ermittelten Stundenanzahl nach mittleren Ansätzen. Innerhalb dieses geschätzten Zeitaufwands müssen sämtliche Leistungen erbracht werden, wie sie die SIA 103 «Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen» (Ausgabe 2014) definiert sowie im vorstehenden Kapitel 7 ergänzt werden. Die mittleren Stundenansätze für freihändige Verfahren sind im Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17. Januar 2018 festgelegt. Für das Tiefbauamt gilt der mediane Ansatz von Fr. 132.- mit Anforderungsfaktor 0.80 bis 1.20.

Die pauschale Abrechnung erfolgt unabhängig vom effektiv geleisteten Zeitaufwand. Die Honorarberechnung nach dem geschätzten Zeitaufwand dient lediglich der Herleitung der Höhe der pauschalen Vergütung.

Detailberechnung mittels Beilage A3.

Stundenaufteilung:

Die vom Anbieter ermittelte Stundenanzahl ist auf die einzelnen Projektphasen sowie auf Ingenieure und übriges Personal zu verteilen. (gemäss Beilage A3)

  - Anpassung an die Teuerung

Pauschalhonorare werden der Teuerung nicht angepasst.

Honorare nach dem effektiven Zeitaufwand, nach Qualifikationskategorien oder nach mittleren Ansätzen werden wie folgt angepasst:

Ab einer Teuerung von mindestens 2% (Stichtag 1. Oktober 2017) werden die Stundenansätze gemäss der KBOB-Empfehlung zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren und Vertragsnorm, Stand Juli 2017 angepasst. Die aktuellen Stundenansätze können im Internet (Unterlagen für Ingenieurbüros) eingesehen werden.
http://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/fachunterlagen/ingenieurbuero.html

- Nebenkosten

Es werden nur Plankopien vergütet. Es gelten die Regelungen gemäss AVB BDL TAZ.

Die Vergütung erfolgt gemäss dem Brief "Neuorganisation für die Plot- und Kopierarbeiten" vom 1. Februar 2008. Der Brief kann im Internet (Unterlagen für Ingenieurbüros) eingesehen werden.

http://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/fachunterlagen/ingenieurbuero.html

A3/A4-Kopien werden nur bei Grossauflagen direkt an die Repro-Firmen vergütet.

- Fälligkeit und Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen erfolgen aufgrund periodischer Rechnungsstellung für erbrachte Leistungen durch die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer. In Abweichung zu den AVB BDL TAZ ist ab einem fälligen Betrag von Fr. 5'000.- zwingend  Rechnung zu stellen. Die Zahlung erfolgt innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung.

- Bestellungsänderungen

Vertragserweiterungen oder andere Bestellungsänderungen bedürfen einer entsprechenden Offertstellung und einer ausdrücklichen, schriftlichen Auftragserteilung durch die Auftraggeberin. Basis der Offertstellung bilden die Grundlagen und Berechnungsfaktoren des vorliegenden Angebotes / des vorliegenden Vertrages.

Vertragserweiterungen bzw. Leistungen, die ohne eine entsprechende Auftragserteilung ausgeführt werden, werden nicht entschädigt.

- Abtretung des Urheberrechts

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen des TAZ für Baudienstleistungen (AVB TAZ BDL) gehen mit der vertragsgemässen Bezahlung der Vergütung an die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer sämtliche übertragbaren Urheberrechte an den Arbeitsergebnissen (einschliesslich Entwürfe) an die Auftraggeberin über. Der Auftraggeberin steht zudem das unentgeltliche, unwiderrufliche (nicht ausschliessliche) Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers für ihre Bedürfnisse frei zu verwenden. Die Auftraggeberin ist insbesondere berechtigt, die Arbeitsergebnisse selber oder durch Dritte zu realisieren, sie vor oder nach der Realisierung weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und/oder zu verändern, zu veröffentlichen, in Modellform oder irgend einer anderen Form zu erstellen und beliebig zu verwenden.

- Angaben des Anbieters / der Auftragnehmerin

| Bewerbung als | ☐ Einzelfirma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name / Firma |  |  |  |
| Strasse |  |  |  |
| PLZ / Ort |  |  |  |
| oder als | ☐ Arbeitsgemeinschaft (Zulässigkeit siehe Abschnitt 2.5) |  |  |
| Name |  |  |  |
| Federführung |  |  |  |
| Strasse |  |  |  |
| PLZ / Ort |  |  |  |
| Rechtsform |  |  |  |
| Beteiligte Firmen |  |  |  |
| Name |  |  |  |
| Strasse |  |  |  |
| PLZ / Ort |  |  |  |
| Subunternehmer |  |  |  |
| Name |  |  |  |
| Strasse |  |  |  |
| PLZ / Ort |  |  |  |
| Projektleitung |  |  |  |
| Projektleitung Stv. |  |  |  |
| Telefon |  | Fax |  |
| E-Mail |  |  |  |

- Versicherungsdeckung

Die Anbieterin / der Anbieter ist versichert im Rahmen einer

☐	Berufshaftpflichtversicherung.

☐	Konsortialversicherung.

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Deckungssummen pro Schadenfall (CHF):

Personenschäden:	      (Selbstbehalt       / Mindestdeckung      )

Sachschäden:	      (Selbstbehalt       / Mindestdeckung      )

Schäden an Bauten:	      (Selbstbehalt       / Mindestdeckung      )

Abweichende Versicherungskombination:
     	      (Selbstbehalt       / Mindestdeckung      )

Es wird eine minimale Deckungssumme von CHF 3 Mio. pro Ereignis verlangt.

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der gesamten Vertragsdauer die angegebene Versicherungsdeckung gegen Haftpflichtansprüche aufrecht zu erhalten.

- Selbstdeklaration / Bestätigung des Anbieters

| Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein: | Ja/Nein |
| --- | --- |
| Halten Sie den Verhaltenskodex für Vertragspartner/-innen der Stadt Zürich vom Januar 2016 ein? |  |
| Halten Sie die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Tiefbauamts der Stadt Zürich für Baudienstleistungen (AVB TAZ BDL) (zum Zeitpunkt der Offerteingabe aktuelle Version) ein? |  |
| Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein? |  |
| Halten Sie die am Ort branchenüblichen Vorschriften ein? |  |
| Halten Sie den Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau und Mann ein? |  |
| Haben Sie die fälligen Staats-, Gemeinde- und direkten Bundessteuern (einschliesslich Nachsteuern usw.) vollumfänglich bezahlt? |  |
| Haben Sie die fällige Mehrwertsteuer vollumfänglich bezahlt? |  |
| Haben Sie die fälligen Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile vollumfänglich bezahlt? |  |
| Befinden Sie sich in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren? |  |
| Wurden bei Ihnen in den letzten zwölf Monaten Pfändungen vollzogen? |  |
| Wenn ja, auf welchen Betrag beliefen sich die entsprechenden Forderungen? | CHF |
| Erklären Sie ausdrücklich, in der vorliegenden Submission keinerlei Absprachen, Handlungen oder andere den Wettbewerb beeinträchtigenden Massnahmen getroffen zu haben oder solche Absprachen oder Handlungen treffen zu wollen? |  |
| Stellen Sie sicher, dass sämtliche Subunternehmen und Zulieferanten (Dritte) die Bestimmungen dieser Selbstdeklaration einhalten? |  |

- Abzugebende Unterlagen

  - Für alle Verfahrensarten

- Projektorganisation:

Abzugeben sind:

Ausgefüllte Personaleinsatzliste mit den für die Bearbeitung des Projekts und für die Bauleitung vorgesehenen Mitarbeitenden.

☒	Abgabe als Beilage B

Projektorganisation; Beschrieb und Darstellung der für die Projektabwicklung vorgesehenen Organisation. Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder und deren Funktion.

☒	Abgabe als Beilage C	
Grundlage: Projektorganisation Phase Realisierung (Beilage)

  - Für Einladungsverfahren und offene Verfahren

- Firmenreferenzen:

Als Firmenreferenzen sind mindestens 3, maximal 5 Referenzprojekte anzugeben. Werden mehr als fünf Referenzobjekte angegeben, werden ausschliesslich die ersten fünf bewertet.

☒	Abgabe als Beilage ZK1F

- Personenreferenzen:

Als Personenreferenzen sind der berufliche Lebenslauf und mindestens 2 vergleichbare Referenzprojekte aller vorgesehenen Schlüsselpersonen (phasenabhängig) anzugeben.

☒	Abgabe als Beilage ZK1P

- Bemerkungen zu Referenzangaben:

Die Referenzen müssen mit dem ausgeschriebenen Projekt hinsichtlich des Objektcharakters (technische Verfahren, Komplexität, Organisationsstruktur, Terminprogramm usw.) vergleichbar sein und aus städtischen Gebieten stammen.

Die Anbietenden sind für die Auswahl und Priorisierung der Referenzen verantwortlich.

Die Anbietenden erklären sich damit einverstanden, dass die zuständigen Stellen für die aufgeführten Referenzobjekte ohne Benachrichtigung weitere Auskünfte einholen.

Die Referenzobjekte sind mit mindestens den folgenden Angaben darzustellen:

- Projekttitel

- Auftraggeberin/Auftraggeber

- Referenzperson/Funktion/Telefonnummer

- Von der Bewerberin/dem Bewerber ausgeführte Arbeiten

- Bearbeitungszeitraum

- Baukosten

- Honorarsumme Ingenieurbüro / Firmenanteil bei Ingenieurgemeinschaften

- Eingesetzte Schlüsselpersonen

- Erläuterungen, weshalb das gewählte Objekt als Referenz besonders geeignet ist

- Darstellung der Organisationsstruktur bei Ingenieurgemeinschaften

Als Schlüsselpersonen gelten Personen, die im Projekt die folgenden Funktionen übernehmen:

- Projektleitung

- Projektleitung Stellvertretung

- Qualitätsverantwortliche/r Projektierung

- Bauleitung

- Bauleitung Stellvertretung

- Qualitätsverantwortliche/r Bauleitung

- Fachspezialistin/Fachspezialist der Aufgabenstellung entsprechend

- Aufgabenanalyse:

Die Analyse der Aufgabenstellung aus Sicht des Anbietenden soll in Form eines fachtechnischen Berichts auf maximal drei Seiten DIN A4 dargestellt werden. Die konkreten, objektbezogenen Angaben sollen Aufschluss über das Verständnis der Aufgabe, die Art der Durchführung der Arbeiten sowie Projektrisiken und entsprechende Massnahmen geben.

☒	Abgabe als Beilage ZK3

- Verfügbarkeit und Kapazität:

Zahl der Beschäftigten	     
im Bereich, der für die Bearbeitung des ausgeschriebenen Auftrags wesentlich ist (bei Arbeitsgemeinschaften gilt die Summe der Beschäftigten aller Unternehmen)

Mit Hochschulabschluss

Mit Fachhochschulabschluss

Mit Berufslehre

Sekretariatspersonal

Lernende

Die Darstellung der Verfügbarkeit und der Kapazität der Schlüsselpersonen gemäss Zuschlagskriterium 4 kann vom Anbieter frei gewählt werden.

☒	 Abgabe als Beilage ZK4

Für die Beurteilung ist die Aussagekraft der gelieferten Angaben von grosser Bedeutung.

- Nachreichen zusätzlicher Unterlagen

Die ausschreibende Stelle ist berechtigt, ergänzend die folgenden Unterlagen zu verlangen:

- Handelsregisterauszug

- Betreibungsregisterauszug

- Angaben zu den finanziellen Aspekten

(Erklärung über den Umsatz der letzten drei Jahre, Bilanzen oder Bilanzauszüge der letzten drei Jahre, Bankenerklärungen über die Kreditwürdigkeit, Bankgarantien, abgeschlossene oder vorgesehene Versicherungen, insb. Haftpflichtversicherungen)

- Vertragsbestandteile und Rangordnung

Die folgenden Dokumente werden Bestandteile des nach der Zuschlagserteilung zu unterzeichnenden Vertrags und zwar in folgender Rangordnung:

1. Dieses Dokument inkl. Beilagen gemäss Kapitel 21 sowie das Protokoll der Angebotsbesprechung;

2. Vom Stadtrat festgelegte Ansätze für die Honorierung von Planungsleistungen (Dienstleistungsaufträge), Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17. Januar 2018. Der Stadtratsbeschluss kann im Internet (Unterlagen für Ingenieurbüros) eingesehen werden.
http://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/fachunterlagen/ingenieurbuero.html

3. Normen, Richtlinien und Wegleitungen des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements der Stadt Zürich für den Bau von Entwässerungsanlagen und Strassen;

4. Allgemeine Vertragsbedingungen des Tiefbauamtes der Stadt Zürich für Baudienstleistungen (AVB TAZ BDL) (zum Zeitpunkt der Offerteingabe aktuelle Version);

5. Verhaltenskodex der Stadt Zürich für VertragspartnerInnen (zum Zeitpunkt der Offerteingabe aktuelle Version);

6. Zum Zeitpunkt der Offerteingabe aktuelle Ordnung SIA 103, die Artikel betreffend Honorarberechnung werden ausdrücklich ausgeschlossen;

7. Einschlägige Normen von SIA, VSS und VSA für die Projektierung und Erstellung von Bauwerken.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers finden keine Anwendung.

Bei Widersprüchen zwischen den Vertragsbestandteilen hat die Regelung mit der tieferen Ordnungsnummer den Vorrang. Bei Widersprüchen innerhalb desselben Vertragsbestandteils geht die zeitlich jüngere Regelung der älteren vor.

- Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Der nach der Zuschlagserteilung unterzeichnete Vertrag untersteht schweizerischem Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht zur Rechtswahl.

Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Zürich.

- Beilagen

☒ 	A2: Honorarberechnung

☒ 	B: Personaleinsatzliste

☒ 	C: Projektorganisation

☒ 	D: Terminprogramm

☒ 	ZK1F: Firmenreferenzen

☒ 	ZK1P : Personenreferenzen

☒ 	ZK3: Aufgabenanalyse

☒ 	ZK4: Verfügbarkeit und Kapazität

☒ 	Projekt- und Aufgabenbeschrieb VBZ

☒ 	Projektorganisation Phase Realisierung

☒ 	Protokoll Angebotsbesprechung vom

☒ 	Technischer Bericht Gleisersatz PGV

☒ 	Pläne gemäss Zusammenstellung unter Punkt 6.7

☒ 	Umweltbericht PGV

- Verbindlicherklärung

Mit der nachfolgenden Unterschrift bei Offerteinreichung bestätigt das Unternehmen:

- die Zustimmung zu den vorliegenden Ausschreibungsbedingungen und -unterlagen

- die Richtigkeit aller gemachten Angaben

- die Ermächtigung der jeweils zuständigen Behörden und Einrichtungen, der Vergabestelle Auskünfte über allfällige Steuer- und Sozialabgabenausstände, betreibungsrechtliche Vorgänge und weitere Angaben im Rahmen der Selbstdeklaration zu erteilen

Ort und Datum	Firmenstempel und Unterschriften

(nicht bei Interneteingabe)

- Vertragsunterzeichnung

Im Falle eines Zuschlags an den Anbieter wird dieses Dokument untenstehend unterzeichnet und zum Vertrag erklärt.

Mit der Unterzeichnung anerkennen die Vertragsparteien die in der Vertragsurkunde und den übrigen Bestandteilen getroffenen Abreden, insbesondere auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Tiefbauamtes der Stadt Zürich für Baudienstleistungen (AVB TAZ BDL) als verbindlich.

Zürich,

Für die Auftraggeberin:	Für die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer:

Die Vertragsurkunde wird 3-fach ausgefertigt.

Verteiler:	- Auftragnehmerin/Auftragnehmer

- Rechnungskontrolle

- Projektleiter/in