Exemplar	 Auftraggeber	 Beauftragter	Bestell-Nr.:	45000xxxxx

Projekt-Nr.:	2TK.00110

Vertrag-Nr.:	01

RRB-Nr.:	2021/xxx

Bauobjekt:	Solothurn, Baselstrasse

Abschnitt Kreisel Baseltor bis St. Katharinen

Bauherrenunterstützung

VERTRAG für Planerleistungen (Vertragsurkunde)

zwischen	Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn

vertreten

4509 Solothurn

im Folgenden als Auftraggeber bezeichnet,

und		der Unternehmung xxxx
 		xxxx

mit Sitz in PLZ Ort,

der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft) bestehend aus:

1.	      (federführend)

2.

3.

mit folgenden Subplanern:

1.

2.

3.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter.

1	Ziel und Zweck des Vertrages

1.1	Ausgangslage und übergeordnete Zielsetzungen

Die Baselstrasse in Solothurn im Abschnitt Kreisel Baseltor bis St. Katharinen (Gemeindegrenze) ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierung ist in den Jahren 2022 bis 2014 vorgesehen.

1.2	Projektumschreibung

Das ausgearbeitete Betriebs- und Gestaltungskonzept der Kontextplan vom August 2017 bildet die Grundlage. Das Projekt sieht eine Mischverkehrslösung für die Sanierung vor. Es werden sowohl die Strassenanlage als auch die Bahnanlage komplett erneuert.

1.3	Vertragsgegenstand / Aufgabenbeschreibung

Das vorliegende Mandat umfasst die Bauherrenunterstützung für die Projektphasen Bauprojekt bis Realisierung. Auftraggeber sind das Amt für Verkehr und Tiefbau zu 50% und die Aare Seeland mobil AG zu 50%. Die Aare Seeland mobil AG schliesst für ihren Anteil einen eigenen Vertrag ab.

2	Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

Bestandteile dieses Vertrages sind:

2.1	Die vorliegende Vertragsurkunde

2.2 	Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2006

  - Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen:

2.3.1		Die Ausschreibungsunterlagen (Dokumente ABC spezial) vom xx.xx.xxxx

2.3.2		Die vom Beauftragten ausgefüllten Angebotsunterlagen (Dokument ABC spezial) vom 1. Dezember 2017 sowie das bereinigte Preisangebot des Beauftragten (Dokument D) vom 1. Dezember 2017

2.3.3		Das bereinigte Angebot des Beauftragten (Dokument F) vom

2.3.4		Das bereinigte Angebot des Beauftragten vom

2.3.5		weitere Beilagen:

  - Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere: SIA-Normen

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die vorstehenden Ziffern 2.1 bis 2.4. Bei Widersprüchen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdrücklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbestandteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in einem Bestätigungsschreiben, sind unbeachtlich.

3	Übertragene Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (vgl. Ziffer 1 hievor) zur Erbringung sämtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen. Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen gemäss LM 112 resp. ASTRA: Richtlinie Bau, resp. Unterhalt der Nationalstrassen (gesetzliche Begriffe fett gedruckt), Details zu den Teilphasen vgl. Dokument B resp. F:

|  | LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103, 108 | ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASTRA-Richtlinie „Bau der Nationalstrassen“ | ASTRA-Richtlinie „Unterhalt der Nationalstrassen |
|  | 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien |  |  |
|  | 21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie | Projektstudie | Globales Erhaltungskonzept |
|  | 22 Auswahlverfahren | Auswahlverfahren |  |
|  | 31 Vorprojekt | Generelles Projekt | ### Massnahmenkonzept |
|  | 32 Bauprojekt | Detailprojekt | ## Massnahmenprojekt |
|  | 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt | Ausführungsprojekt |  |
|  | 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |  |
|  | 51 Ausführungsprojekt | Unterlagen für die Ausführung | Unterlagen für die Ausführung |
|  | 52 Ausführung | ## Bau | ## Massnahmenausführung |
|  | 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Inbetriebnahme, Abschluss |  |

Für die Öffentlichkeitsarbeit ist  separates Leistungsmodul vorgesehen.

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

|  | LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103, 108 | ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASTRA-Richtlinie „Bau der Nationalstrassen“ | ASTRA-Richtlinie „Unterhalt der Nationalstrassen |
|  | 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien |  |  |
|  | 21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie | Projektstudie | Globales Erhaltungskonzept |
|  | 22 Auswahlverfahren | Auswahlverfahren |  |
|  | 31 Vorprojekt | Generelles Projekt | ### Massnahmenkonzept |
|  | 32 Bauprojekt | Detailprojekt | ## Massnahmenprojekt |
|  | 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt | Ausführungsprojekt |  |
|  | 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |  |
|  | 51 Ausführungsprojekt | Unterlagen für die Ausführung | Unterlagen für die Ausführung |
|  | 52 Ausführung | ## Bau | ## Massnahmenausführung |
|  | 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Inbetriebnahme, Abschluss |  |

Das Modul für die Öffentlichkeitsarbeit wird freigegeben.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt für Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausführen zu lassen. Betreffend Entschädigung gilt Art. 17 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Ausgabe.

Der Beauftragte hält bei seinen Kosteninformationen die Genauigkeiten gemäss der jeweiligen Leistungsbeschreibung (Dokumente der Ziffer 2.3) ein.

4	Vergütung

4.1	Vergütung

gemäss den in Ziffer 2.3 genannten Dokumenten

| Total Leistungsmodule |  |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nebenkosten (%-Satz v. Honorar) % | 0 |  | 0.00 |
| Zwischentotal 1 |  |  | 0.00 |
| Rabatt (%-Satz v. Honorar) |  |  | 0.00 |
| Zwischentotal 2 |  |  | 0.00 |
| Skonto % | 0 |  | 0.00 |
| Zwischentotal 3 |  |  | 0.00 |
| MwSt. 7.7 % |  |  | 0.00 |
| Angebotssumme netto inkl. MwSt. |  |  | 0.00 |

4.2	Nebenkosten

gemäss den in Ziffer 2.3 genannten Dokumenten

4.3 	Fälligkeit

gemäss den in Ziffer 2.3 genannten Dokumenten;

die Fälligkeit der Zahlungen beträgt  Tage ab Rechnungseingang beim Auftraggeber.

4.4	Preisänderungen

gemäss den in Ziffer 2.3 genannten Dokumenten

4.5 	Rechnungsstellung und Bezahlung

gemäss den in Ziffer 2.3 genannten Dokumenten;

die vom Vorgesetzten visierten Arbeitsrapporte sind in einfacher Ausfertigung beizulegen;

wir behalten uns das Recht vor, die persönlichen Arbeitsrapporte einzufordern.

5	Fristen und Termine

Frist / Termin:	Tätigkeit:

2021-22	Modul 1: BHU SIA 32-33

2022-25	Modul 2 BHU SIA 41-53

6	Versicherungen

gemäss den in Ziffer 2.3 genannten Dokumenten

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklärt, für die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung während der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gültigen Versicherungsnachweise unaufgefordert dem Auftraggeber zu liefern.

Personenschäden	CHF       pro Einzelereignis

Sachschäden 	CHF       pro Einzelereignis

Bautenschäden	CHF       pro Einzelereignis

sonstige Schäden	CHF       pro Einzelereignis

Versicherungsgesellschaft:		Policen-Nr.:

Der Beauftragte erklärt, folgende projektspezifischen Risiken zusätzlich versichert zu haben:

7	Ansprechstellen

Für sämtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsänderungen, der Übermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf Seite Auftraggeber:

Amt für Verkehr und Tiefbau	Name:	Patrick Kissling Cotti

(Federführung)	Tel.:	032 627 26 38

E-Mail:	patrick.kissling@besonet.ch

Aare Seeland mobil AG	Name:	Heinrich Matter

Tel.:	062 919 19 12

E-Mail:	heinrich.matter@asmobil.ch

Auf Seite Beauftragter:	Name:

Tel:

E-Mail:

8	Besondere Vereinbarungen

  - In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2006, wird Folgendes festgelegt:

keine besondere Vereinbarung

  - Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

keine besondere Vereinbarung

Die Rechnungen sind nach dem Kostenteiler (je 50% AVT und ASm) aufzuteilen und zur Kontrolle dem AVT einzureichen. Alle Aufwendungen werden im Zeittarif gemäss offerierten Ansätzen abgerechnet und sind mit Detailrapporten zu belegen. 
Das AVT leitet die Rechnung nach der Kontrolle der ASM weiter.

9	Weitere Verpflichtungen des Beauftragten

Der Beauftragte verpflichtet sich, für Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. Er erklärt, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge sowie die übrigen Beiträge gemäss Rahmenarbeitsverträgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, für Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten Grundsätze ebenfalls einzuhalten.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte der Auftraggeberin pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Höhe von 10% der Auftragssumme exkl. MwSt., mindestens aber CHF 3'000.--, höchstens jedoch CHF 100'000.-- zu entrichten.

10	Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980) werden wegbedungen.

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand der Sitz des Auftraggebers vereinbart.

11	Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.

Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.

12	Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgültig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist.

13	Unterschriften

Ort und Datum:	Ort und Datum

Solothurn,      	     ,

Der Auftraggeber (Stempel, Unterschrift):	Der Beauftragte (Stempel, Unterschrift):