Beschaffung von Ingenieurdienstleistungen im offenen Verfahren

Sanierung Dietlikonstrasse, Abschnitt Chriesbach bis Wangenstrasse Leitfaden zum Angebot

| Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf.; Stadt Dübendorf. | Stadt Dübendorf |
| --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben zur Ausschreibung	3

2	Verfahrensablauf	3

3	Zuschlags-/Eignungskriterien	4

4	Angaben zum Projekt	5

4.1	Grundlagen	5

4.2	Vorgesehene Arbeiten	5

4.3	Termine	6

5	Gegenstand der Ausschreibung	6

6	Abzugebende Unterlagen	7

7	Allgemeine Bestimmungen	8

# Allgemeine Angaben zur Ausschreibung

Objekt

Projektierung und Realisierung "Sanierung Dietlikonstrasse, Abschnitt Chriesbach bis Wangenstrasse". Sanierung Strasse inkl. Entwässerung, Neubau Kanalisation, Anpassungen Bushaltestellen/Bushaltebuchten, Strassenbeleuchtung

Ausschreibende Stelle

Stadtverwaltung Dübendorf, Abteilung Tiefbau, Usterstrasse 105, 8600 Dübendorf

Projektleitung: Sergio Montero

Begleitender Ingenieur

Die begleitende Stelle der vorliegenden Ingenieursubmission, die Gossweiler Ingenieure AG, ist zur Teilnahme an der Submission nicht zugelassen.

Eingabe des Angebotes

Das Angebot ist schriftlich unterzeichnet und verschlossen mit dem Vermerk "Sanierung Dietlikonstrasse, Abschnitt Chriesbach bis Wangenstrasse" zu beschriften und in 1-facher Ausfertigung bis am

Montag, 26. September 2022, 11:00 Uhr

bei der Stadtverwaltung Dübendorf einzureichen.

Eingabeadresse

Stadtverwaltung Dübendorf

Abteilung Tiefbau (Bauhof)

Usterstrasse 105

8600 Dübendorf

Vergabeentscheid

Die Stadt entscheidet voraussichtlich im November 2022 über die Vergabe der ausgeschriebenen Ingenieurarbeiten.

# Verfahrensablauf

Verfahren

Die Arbeiten werden gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. März 2001 und der Submissionsverordnung des Kantons Zürich vom 23. Juli 2003 (SVo) im offenen Verfahren ausgeschrieben.

Sprache

Die Sprache der Ausschreibung ist Deutsch.

Begleitender Ingenieur

Die begleitende Stelle der vorliegenden Ingenieursubmission, die Gossweiler Ingenieure AG, ist zur Teilnahme an der Submission nicht zugelassen.

Abgegebene Unterlagen

00_Leitfaden zum Angebot

01_Angebotsformular

02_Ergänzende Beilagen

Kanalisation Dietlikonstrasse

Kanalisation GAL Dietlikonstrasse

Leitungskataster Dietlikonstrasse

Sanierungsbedarf Kanal Dietlikonstrasse

Sanierungsbedarf Strasse Dietlikonstrasse

Fragen zum Angebot

Allfällige Fragen zum Ablauf und Leistungsumfang der Ausschreibung sind bis spätestens 9. September 2022 via Simap einzureichen.
Die Antworten werden bis zum 16. September 2022 anonymisiert auf Simap hochgeladen. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt.

Öffnung der Angebote

Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Das Protokoll wird an alle Anbieter zugestellt.

Auswahl eines Anbieters

Der Zuschlag erfolgt an das wirtschaftlich günstigste Angebot (vgl. Kap. 3 Zulassungs- und Zuschlagskriterien). Alle Anbieter werden schriftlich über die Arbeitsvergabe informiert.

Verbindlichkeit des Angebotes

Mit der Unterzeichnung und Abgabe des Angebots bekundet der Anbieter sein Einverständnis mit den Bedingungen der Ausschreibung. Das Angebot bleibt während 6 Monaten ab Eingabefrist verbindlich.

Weitere Bedingungen

Der Auftraggeber behält sich eine phasenweise Vergabe vor. Die offerierten Preise bleiben auch gültig, wenn die Arbeiten phasenweise vergeben werden.

# Zuschlags-/Eignungskriterien

Zulassungsprüfung

Für die Zulassung eines Angebots müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Vollständig ausgefülltes Angebot mit allen verlangten Beilagen

Unveränderte Ausschreibungsunterlagen (nur für die dafür vorgesehenen Felder ausgefüllt werden)

Fristgerechtes Einreichen des Angebots

Korrekte Angaben im Angebot

Rechtsgültig unterzeichnetes Angebot

Eignungskriterien

Firmenbezogenes QM des Bewerbers oder Kopie des aktuellen ISO 9001 Zertifikates

zwei vergleichbare Firmenreferenzprojekte nicht älter als 8 Jahre

Auftragssumme des Firmenreferenzobjektes ca. 70% der geschätzten Baukosten

Zuschlagskriterien

Grundsätzlich erfolgt der Zuschlag an das wirtschaftlich günstigste Angebot. Dabei werden folgende Zuschlagskriterien berücksichtigt:

| Kriterium | Gewicht % |
| --- | --- |
| Preis (tiefstes Angebot = max. Punkte, 1.5x tiefstes Angebot = 0 Punkte, dazwischen lineare Regression) | 50 |
| Qualität Projektteam / Qualifikation Unternehmen (Qualifikation Schlüsselpersonen, Ausbildung, Erfahrung) | 35 |
| Technische Analyse der Aufgabe, geplantes Vorgehen | 10 |
| Lehrstellen | 5 |

# Angaben zum Projekt

## Grundlagen

Folgende Grundlagen werden dem projektierenden Ingenieur für die Bearbeitung der Aufgabe nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt:

Amtliche Vermessung (digital)

Leitungskataster inkl. Hausanschlüsse (digital)

## Vorgesehene Arbeiten

Die Stadt Dübendorf hat auf der Dietlikonstrasse (Abschnitt Chriesbach bis Wangenstrasse) Sanierungsbedarf und Ausbau von Strasse und Gehweg inkl. Veloweg. Der bestehende Kreisel wird ersetzt und neu in Beton ausgeführt. Sanierungsbedarf Bushaltestellen/Busbuchten, Gas und Beleuchtung. Für diesen Strassenabschnitt sind 2-3 Projektskizzen für die Gestaltung des Strassenraums zu erstellen. Insbesondere ist die Führung des Fussgängers- und Veloverkehrs mittels Kernfahrbahn mit Radstreifen aufzuzeigen und mit dem Auftraggeber zu besprechen. Eine Überprüfung der öffentlichen Kanalisation hat für den Misch- und Regenabwasserkanal zu erfolgen. Aktuell ist von lokalen Innensanierungen auszugehen und allfälligen Aufhebungen (verfüllen) von einzelnen Kanälen.

Eine mögliche Gestaltung des Kreiselzentrums ist nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung.

Kosten

Die Baukosten betragen gemäss einer Grobkostenschätzung für die Strassensanierung inkl. Kreisel ca. Fr. 2'030'000.- Für die Kanalisation ist mit Grobkosten von ca. Fr. 100'000.-. zu rechnen. Kosten exkl. MwSt, Kostengenauigkeit ±25%.

Koordination mit übrigen Werken

Zwei weitere Werke haben vorgängig bereits Bedarf angemeldet – Gas, EW. Die anderen Werke sind im Rahmen der Projektierung anzufragen bezüglich Bedarfs.
Die Aufträge für die Planung der Tiefbauarbeiten sind direkt mit der Glattwerk AG zu vereinbaren.

## Termine

Folgende voraussichtlichen Termine sind im Projektablauf vorgesehen:

Vergabe Ingenieurarbeiten			November 2022

Beginn Projektierung			November 2022

Ausschreibung Tiefbauarbeiten		Sept/Okt 2024

Bewilligungsfähiges Bauprojekt mit

- Kostenvoranschlag und Vergabeantrag	November 2024

Projektgenehmigung und Arbeitsvergabe

- Tiefbauarbeiten				Dezember 2024

Start Bauarbeiten				Frühling 2025

# Gegenstand der Ausschreibung

Leistungsumfang gemäss SIA 103(2020)

Für die vorgesehenen Arbeiten gemäss Kapitel 4.2 sind die Ingenieurarbeiten zu offerieren.

Der Umfang der Ingenieurleistungen richtet sich dabei grundsätzlich nach der Ordnung SIA 103 (2020) "Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieurinne und Bauingenieure".
Die Ingenieurleistungen umfassen die folgenden Phasen mit nachfolgenden Objektspezifischen Leistungsanteilen je Projektphase:

Leistungsanteile nach Projektphasen

| 31-33 | Projektierung inkl. Vorprojekt | 38 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Ausschreibung | 10 | % |
| 51-53 | Realisierung | 52 | % |

Projektierungsumfang

Die Projektierung umfasst alle Elemente gemäss Kapitel 4.2 sowie die Koordination mit den weiteren beteiligten Werkträgern. Wo nicht anders ausgeführt, gilt der Leistungsumfang gemäss Ordnung SIA 103 (2020):

Allgemeines:		Kostenvoranschlag, Terminprogramm,

Baubeschrieb, Bauphasenpläne

Strassenbau		Situation 1:200

Normal- und Querprofile 1:50

Längenprofil 1:200/50

Skizzen der Varianten Strassenraumgestaltung

Markierungs-/ Signalisationspläne 1:200

Kanalisation		Situation 1:200

Grabenprofile 1:20

Übrige beteiligte Werkeigentümer (Glattwerk AG, etc.) erstellen ihre Projekte selbst oder erteilen dem projektierenden Ingenieur einen zusätzlichen Auftrag. Im Angebot ist jedoch ein Koordinationsaufwand für weitere Werkträger einzurechnen.

Ausschreibung Leistungen Tiefbauer

Die zu offerierenden Ingenieurleistungen umfassen die Abwicklung des Ausschreibungsverfahrens bis zur Vergabereife.

Leistungsumfang Realisierung

Die ausgeschriebenen Leistungen während der Realisierungsphase umfassen die Bauleitung für die in Kap. 4.2 aufgeführten Arbeiten sowie die Koordination mit den übrigen Werkbetreibern.
Die Oberbauleitung ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

Dokumentation über das Bauwerk

Die Dokumentation über das Bauwerk ist neben der Papierform auch in digitalen Datenfiles abzuliefern. Dies hat in den Formaten .dwg oder .dxf zu erfolgen.
In den Planunterlagen (Situationspläne) ist von allen Werkobjekten (Schächte und Spezialbauwerke) eine Tabelle mit Koordinaten- und Höhenangaben zu integrieren.
Zusätzlich zum digitalen Eintrag sind Lage und Höhe auch mit Theodolit oder GPS aufzunehmen.

Einzurechnende Leistungen

Folgende Leistungen sind in Abweichung der Ordnung SIA 103 (2020) ebenfalls ins Angebot einzurechnen:

Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung der Grundlagen wie Bestandesaufnahmen, Terrainaufnahmen, Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben
(z.B. Bedarfsabklärungen Ober-/ Unterbau mittels materialtechnologischer Zustandserfassung)

Übertragen der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers

Prüfen und beurteilen von Nachträgen

Erstellung von Werkverträgen auf Basis der SIA 118

Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges nach Absprache mit dem Auftraggeber

Weitergehende Leistungen

Für weitergehende Leistungen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Landerwerb) gemäss SIA 103 (2020), exkl. der oben aufgeführten einzurechnenden Leistungen, hat der Bewerber im 01_Angebotsformulars (3.2 Mögliche Projektmitarbeitende) die Zeittarifansätze der Mitarbeiter anzugeben.

Kostenabrechnung

Im Angebot ist zu berücksichtigen, dass der Ingenieur seinen Aufwand in Teilphasen zu erfassen und abzurechnen hat.

Leistungsanteile q %

Für die Honorarberechnung ist von den Leistungsanteilen gemäss Aufstellung in Kapitel 5 "Gegenstand der Ausschreibung" auszugehen.

Pauschalangebot

Pauschalangebote sind zugelassen.

# Abzugebende Unterlagen

Folgende Dokumente sind einzureichen:

Komplettes, vollständig ausgefülltes und rechtsgültig unterzeichnetes Angebotsformular in schriftlicher Form

Analyse der Aufgabe inkl. Beurteilung der Machbarkeit der ausgeschriebenen Stunden (max. 3 Seiten)

Die im Angebotsformular gemachten Angaben sind verbindlich.

# Allgemeine Bestimmungen

Gesetzliche Bestimmungen / Nachweise

Der Bewerber verpflichtet sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Bedingungen allfälliger Gesamtarbeitsverträge, Gleichbehandlung von Mann und Frau, Arbeitsbedingungen der Normalarbeitsverträge oder bei deren Fehlen die branchenüblichen Vorschriften einzuhalten. Er klärt sich bereit, die entsprechenden Nachweise auf Aufforderung hin innert Wochenfrist einzubringen.

Alle vom Bewerber gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender Bestandteil des Angebotes. Sie dienen ausschliesslich dem Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt. Der Bewerber ermächtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung gemachten Angaben zu überprüfen, resp. verpflichtet sich, die notwendigen Nachweise zu erbringen.

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Sie verbleiben im Eigentum des Auftraggebers.

Durch das Einreichen seiner Bewerbung bekundet der Bewerber sein Einverständnis mit den Bedingungen des Auswahlverfahrens. Der Aufwand der Bewerbung wird nicht vergütet.

Eingang bei der ausschreibenden Stelle, Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Gesamtplaner Tief- und Strassenbau oder als federführende Firma in einer Ingenieurgemeinschaft bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Hauptverkehrsachse im innerstädtischen Bereich inkl. Werkleitungen bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs mittels Bauphasenplanung.