Anhang 8 zum Vertrag Nr. -----

BAUSTELLENLÖSUNGSWEG

Baustellenlösungsweg in der Projektarbeit

Die Parteien sind bemüht, auftretende Differenzen frühzeitig offenzulegen, damit die Vertragserfüllung nicht dadurch behindert wird. Sie definieren in diesem Dokument geeignete Gremien, um die Uneinigkeiten rasch und sachgerecht zu bereinigen.

Eskalationsverfahren

Es ist zwischen Variante 1 und 2 auszuwählen.

Variante 1 – Für IM

Für den Fall, dass Konflikte nicht auf der Ebene der Verantwortlichen gelöst werden können, sollen die Differenzen stufenweise bis zur gemäss Geschäftsordnung der Parteien endgültig zuständigen Instanz eskaliert werden, bevor die ordentlichen Gerichte eingeschaltet werden. Damit soll vermieden werden, dass die Parteien Streitigkeiten voreilig den Gerichten unterbreiten.

Die Eingaben können schriftlich oder mündlich erfolgen. Sie werden in jedem Fall im Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens mit Quantifizierung und Begründung in einem Protokoll festgehalten, das von beiden Parteien unterzeichnet wird. Die Parteien unterscheiden in ihren Eingaben und im Verhandlungsprotokoll strikt zwischen der Beschreibung des Sachverhalts und dessen Beurteilung.

Die Angelegenheit kann anschliessend dem ordentlichen Gericht oder muss, falls vertraglich vorgesehen, dem Mediator oder der Schlichtungsstelle unterbreitet werden.

Das Durchlaufen des hier vereinbarten Verfahrens entbindet die Parteien nicht von ihren vertraglichen Verpflichtungen und hemmt die Verjährungs-, Verwirkungs- und Rügefristen nicht. Ein usanzgemässer unpräjudizieller und befristet vereinbarter Verzicht der Parteien auf die Einrede der Verjährung bleibt jedoch vorbehalten. Ohne gegenteilige Vereinbarung setzen die Parteien während der ganzen Dauer des vorliegenden Verfahrens ihre Arbeiten planmässig fort.

Die folgenden Stationen des Baustellenlösungswegs werden durchlaufen mit der Teilnahme der im folgenden genannten Personen resp. Funktionsstufen(Projektspezifisch anzupassen):

1. Ebene: Projektstufe

- Unternehmer

- ggfls. Planer

- SBB

2. Ebene: Vorgesetzten Stufe

- Unternehmer

- SBB

3. Ebene: Chef-Gespräch

- Unternehmer

- SBB